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使用说明

一、《西藏自治区水利工程建设项目标准代建电子招标文件（试行）》（2024年版）依据《电子招标投标办法》（8部委20号令）等编制，适用于西藏自治区水利工程建设项目的代建招标。
二、《西藏自治区水利工程建设项目标准代建电子招标文件（试行）》（2024年版）用相同序号标示章、节、条、款、项、目时，招标人可选择使用；以空格标示时，招标人应根据招标项目具体特点和实际需要填写，确实不需要填写具体内容时，可在空格中用“/”标示。
三、第一章“招标公告（投标邀请书）”格式供参考。招标公告发布或投标邀请书发出后，应编入招标文件中，作为投标邀请。其中，招标公告应同时注明其发布所在的所有媒介名称。
四、第二章“投标人须知”正文应全文引用。“投标人须知前附表”用于进一步明确“投标人须知”正文中未尽事宜，招标人应结合招标项目具体特点和实际需要编制和填写，但不应与“投标人须知”正文内容相抵触，否则抵触内容无效。“投标人须知”附件所提供的格式文件供招标人参考使用。
[bookmark: _Toc256690486]五、第三章“评标办法”采用“综合评估法”。“评标办法”正文应全文引用。“评标办法前附表”适用于进一步补充、明确评审因素和评审标准。招标人应根据招标项目具体特点和实际需要，详细列明正文之外的评审因素和评审标准，没有列明的因素和标准不应作为评标的依据。“评标办法”附件所提供的格式文件供招标人参考使用。代建招标一般采用资格后审。
六、第四章“合同条款及格式”中内容仅供招标人参考，招标人编制本章内容时不得违反法律、法规和行业规章的有关规定和平等、自愿、公平以及诚实信用原则。
七、第五章“委托人要求”由招标人根据有关行业标准、招标项目具体特点和实际需要编制，并与“投标人须知”、“通用合同条款”、“专用合同条款” 和“图纸（招标图纸）”相衔接。
八、第六章“投标文件格式”供招标人参考使用。
九、《西藏自治区水利工程建设项目标准代建电子招标文件（试行）》（2024年版）中有关招标人的约定除特别声明外，同时适用于受其委托承担招标代理任务的招标代理机构。
十、《西藏自治区水利工程建设项目标准代建电子招标文件（试行）》（2024年版）中须不加修改引用的内容，若确因工程的特殊条件需要改动时，应报行政监督与管理部门批准。
十一、各章节中用粗斜体编写的“说明”内容，仅用于指导编制招标文件，不是招标文件的组成部分，但应按其要求编写，正式编制和发售的招标文件中应删除。
十二、《西藏自治区水利工程建设项目标准代建电子招标文件（试行）》（2024年版）将根据实际使用过程中出现的问题及时进行修改。各使用单位或个人的修改意见和建议，可向西藏自治区水利厅建设运行管理处反映。
联系电话：0891-6373996/6373641。
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[bookmark: _Toc235936258]
[bookmark: _Toc256690493]招  标  文  件

























[bookmark: _Toc256690495]招   标   人：               （盖单位章）
招标代理机构：               （盖单位章）

[bookmark: _Toc256690496]年     月     日
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[bookmark: _Toc23716][bookmark: _Toc492300545][bookmark: _Toc79240500]第一章 招标公告（适用于公开招标）
          （项目名称）      （标段名称）招标公告
[bookmark: _Toc79240501][bookmark: _Toc492300546][bookmark: _Toc29667]1. 招标条件
本招标项目      （项目名称）已由      （项目审批，核准或备案机关名称）以     （批文名称及编号）批准建设，建设资金来自          （资金来源），项目出资比例为     ，项目法人为     ，招标人为      ，招标代理机构为      。项目已具备招标条件，现对该项目代建进行公开招标。
[bookmark: _Toc79240502][bookmark: _Toc492300547][bookmark: _Toc7251]2. 项目概况与招标范围
[bookmark: _Toc26926][bookmark: _Toc492300548]2.1 项目建设地点：            。
2.2 项目总体建设内容：            ；总投资金额：          ；总工期：          。
2.3 本合同项目代建范围：           ；对应建设投资金额：             ；相应代建
服务费概算金额（或代建服务费估算价）：             。
2.4 本合同项目代建服务期限（含缺陷责任期  个月）共：           天。
[bookmark: _Toc79240503]3. 投标人资格要求
3.1本次招标要求投标人须具备      资质，      业绩，具有与代建项目管理相适应的组织机构、管理能力、专业技术与管理人员。
3.2 本次招标    （接受或不接受）联合体投标。联合体投标的，应满足下列要求：       。
3.3本次招标实行资格后审，资格审查的具体要求见招标文件。资格后审不合格的投标人投标文件将被否决。
4. 关注项目
有意参加本项目的投标人，请于      年  月   日至      年  月   日，在西藏自治区公共资源交易平台（通过西藏自治区公共资源交易网登录，网址：ggzy.xizang.gov.cn）关注项目。关注项目时需添加相关执业及从业人员并进行打印，打印后，将相关执业及从业人员编入投标文件中。首次登陆须持有西藏自治区公共资源交易平台兼容的数字证书并完成交易主体登记。下述所称电子交易系统除特别说明外均指西藏自治区公共资源交易平台。
[bookmark: _Toc492300549][bookmark: _Toc15883][bookmark: _Toc79240504]5. 招标文件的获取
5.1获取时间：    年 月    日至    年 月    日。
5.2获取方式：潜在投标人须登录西藏自治区公共资源交易平台（通过西藏自治区公共资源交易网登陆，网址：ggzy.xizang.gov.cn） （说明：电子交易系统或电子服务系统） 查阅招标文件。 在西藏自治区公共资源交易平台（http://218.206.180.154:8081/gb-web/#/login） （购买网址）获取招标文件。
[bookmark: _Toc79240505][bookmark: _Toc492300550][bookmark: _Toc9045]6. 投标文件的递交
6.1投标文件递交的截止时间（投标截止时间，下同）为   年   月   日   时   分，投标人应在截止时间前通过西藏自治区公共资源交易平台（通过西藏自治区公共资源交易网登陆，网址：ggzy.xizang.gov.cn）（电子交易系统）递交电子投标文件。
6.2 未按要求加密或逾期送达的电子投标文件，电子交易系统将予以拒收。
[bookmark: _Toc15977298][bookmark: _Toc17733][bookmark: _Toc79240506]7. 开标时间及地点
7.1开标时间：同投标截止时间。
7.2开标地点：西藏自治区公共资源交易平台不见面开标大厅（可登录西藏自治区公共资源交易平台访问） 。
[bookmark: _Toc12730][bookmark: _Toc79240507]8. 踏勘现场和投标预备会
招标人定于       （具体时间）在       （踏勘现场集合地点）组织踏勘现场，    （具体时间）在       （投标预备会地点）召开投标预备会，投标人可自愿参加，交通工具       （自备/招标人提供），食宿自理。（说明：适用于招标人组织踏勘现场或召开投标预备会的）
招标人不组织踏勘现场，不召开投标预备会，投标人可以自行踏勘现场。（说明：适用于招标人不组织踏勘现场和召开投标预备会的）
[bookmark: _Toc492300551][bookmark: _Toc79240508][bookmark: _Toc24189]9. 发布公告的媒介
本次招标公告同时在《西藏自治区公共资源交易网》《中国招标投标公共服务平台》《西藏自治区水利网》……（说明：发布公告的媒介名称） 上发布。
[bookmark: _Toc1796][bookmark: _Toc79240509]10. 注意事项
[bookmark: _Toc492300552][bookmark: _Toc12651]10.1 投标人应合理安排招标文件获取及交费时间，特别是网络速度慢的地区防止在系统关闭前网络拥堵无法操作。如果因计算机及网络故障造成无法完成招标文件获取及交费，责任自负。
10.2 投标人在投标时需要上传加密的电子投标文件至电子交易系统中，并在西藏自治区公共资源交易平台不见面开标大厅（可登录西藏自治区公共资源交易平台访问）用制作电子投标文件的企业CA锁，解密上传的电子投标文件。
10.3因投标人原因造成投标文件未解密的，视为撤销其投标文件；因投标人之外的原因造成投标文件未解密的，视为撤回其投标文件，投标人有权要求责任方赔偿因此遭受的直接损失。部分投标文件未解密的，其他投标文件的开标可以继续进行。
10.4 其他：                            。
[bookmark: _Toc79240510]11. 联系方式
[bookmark: _Toc152045513][bookmark: _Toc247527535][bookmark: _Toc300834929][bookmark: _Toc247513935][bookmark: _Toc300834930][bookmark: _Toc384308188][bookmark: _Toc30817][bookmark: _Toc152042288][bookmark: _Toc144974481][bookmark: _Toc352691456][bookmark: _Toc361508560][bookmark: _Toc384308185][bookmark: _Toc361508562][bookmark: _Toc361508563][bookmark: _Toc369531498][bookmark: _Toc247513934][bookmark: _Toc152042289][bookmark: _Toc247527536][bookmark: _Toc384308187][bookmark: _Toc10785][bookmark: _Toc352691455][bookmark: _Toc300834927][bookmark: _Toc17972][bookmark: _Toc369531495][bookmark: _Toc152045512][bookmark: _Toc369531497][bookmark: _Toc144974480][bookmark: _Toc352691453]招 标 人：                
地    址：                
邮    编：                
联 系 人：                
电    话：                
招标代理机构：                
地    址：                
邮    编：                
联 系 人：                
电    话：                 
12. 12.受理异议的监督部门和联系方式
监督部门:                             
联系方式:                             

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　          年   月   日
[bookmark: _Toc492300553][bookmark: _Toc79240511][bookmark: _Toc29939][bookmark: _Toc31573][bookmark: _Toc352691458][bookmark: _Toc369531500]
第一章  投标邀请书（适用于邀请招标）
       （项目名称）       （标段名称）投标邀请书
       （被邀请单位名称）：
[bookmark: _Toc492300554][bookmark: _Toc79240512][bookmark: _Toc5653]1. 招标条件
本招标项目       （项目名称）已由       （项目审批，核准或备案机关名称）以       （批文名称及编号）批准建设，建设资金来自    （资金来源），项目出资比例为     ，项目法人为   ，招标人为     ，招标代理机构为    。项目已具备招标条件，现邀请你单位参加该项目代建投标。
[bookmark: _Toc79240513][bookmark: _Toc492300555][bookmark: _Toc5036]2. 项目概况与招标范围
[bookmark: _Toc19294][bookmark: _Toc492300556]2.1 项目建设地点：            。
2.2 项目总体建设内容：            ；总投资金额：          ；总工期：          。
2.3 本合同项目代建范围：           ；对应建设投资金额：             ；相应代建服务
费概算金额（或代建服务费估算价）：          。
2.4 本合同项目代建服务期限（含缺陷责任期   个月）共：          天。
[bookmark: _Toc79240514][bookmark: _Toc352691461][bookmark: _Toc23986][bookmark: _Toc247513940][bookmark: _Toc384308195][bookmark: _Toc152042293][bookmark: _Toc300834935][bookmark: _Toc152045517][bookmark: _Toc361508570][bookmark: _Toc144974485][bookmark: _Toc369531503][bookmark: _Toc247527541]3. 投标人资格要求
[bookmark: _Toc492300557]3.1本次招标要求投标人须具备      资质，      业绩，具有与代建项目管理相适应的组织机构、管理能力、专业技术与管理人员。
3.2 本次招标         （接受或不接受）联合体投标。联合体投标的，应满足下列要求：         。
3.3本次招标实行资格后审，资格审查的具体要求见招标文件。资格后审不合格的投标人投标文件将被否决。
[bookmark: _Toc79240515][bookmark: _Toc22678]4. 招标文件的获取
4.1获取时间：    年   月   日    时    分至    年   月    日    时    分。
4.2获取方式：被邀请投标人须登录 西藏自治区公共资源交易平台（通过西藏自治区公共资源交易网登陆，网址：ggzy.xizang.gov.cn）查阅招标文件。在西藏自治区公共资源交易平台（http://218.206.180.154:8081/gb-web/#/login） 获取招标文件。
[bookmark: _Toc492300558][bookmark: _Toc754][bookmark: _Toc79240516]5. 投标文件的递交
[bookmark: _Toc392227741]5.1投标文件递交的截止时间（投标截止时间，下同）为    年    月    日    时    分，投标人应在截止时间前通过西藏自治区公共资源交易平台（通过西藏自治区公共资源交易网登陆，网址：ggzy.xizang.gov.cn） （电子交易系统）递交电子投标文件。
5.2 未按要求加密或逾期送达的电子投标文件，电子交易系统将予以拒收。
[bookmark: _Toc79240517][bookmark: _Toc261]6. 开标时间及地点
6.1开标时间：同投标截止时间。
6.2开标地点：西藏自治区公共资源交易平台不见面开标大厅（可登录西藏自治区公共资源交易平台访问） 。
[bookmark: _Toc1235][bookmark: _Toc479262269][bookmark: _Toc30152][bookmark: _Toc79240518][bookmark: _Toc524462315]7. 踏勘现场和投标预备会
招标人定于    （具体时间） 在     （踏勘现场集合地点）组织踏勘现场，       （具体时间）在    （投标预备会地点）召开投标预备会，投标人可自愿参加，交通工具    （自备/招标人提供），食宿自理。（说明：适用于招标人组织踏勘现场或召开投标预备会的）
招标人不组织踏勘现场，不召开投标预备会，投标人可以自行踏勘现场。（说明：适用于招标人不组织踏勘现场和召开投标预备会的）
[bookmark: _Toc144974492][bookmark: _Toc152042300][bookmark: _Toc71876244][bookmark: _Toc152045524][bookmark: _Toc247513947][bookmark: _Toc1826518901][bookmark: _Toc247527548]8. 确认
 你单位收到本邀请书后，请于           （具体时间）前通过 西藏自治区公共资源交易平台（通过西藏自治区公共资源交易网登陆，网址：ggzy.xizang.gov.cn） 确认是否参加投标。
[bookmark: _Toc22333][bookmark: _Toc79240519]9. 注意事项
[bookmark: _Toc492300560]9.1 投标人应合理安排招标文件获取及交费时间，特别是网络速度慢的地区防止在系统关闭前网络拥堵无法操作。如果因计算机及网络故障造成无法完成招标文件获取及交费，责任自负。
9.2 投标人在投标时需要上传加密的电子投标文件至电子交易系统中，并在西藏自治区公共资源交易平台不见面开标大厅（可登录西藏自治区公共资源交易平台访问）用制作电子投标文件的企业CA锁，解密上传的电子投标文件。
9.3因投标人原因造成投标文件未解密的，视为撤销其投标文件；因投标人之外的原因造成投标文件未解密的，视为撤回其投标文件，投标人有权要求责任方赔偿因此遭受的直接损失。部分投标文件未解密的，其他投标文件的开标可以继续进行。
9.4 其他：                            。 
[bookmark: _Toc3477][bookmark: _Toc79240520]10. 联系方式
[bookmark: _Toc384308199][bookmark: _Toc369531507][bookmark: _Toc361508574][bookmark: _Toc18885][bookmark: _Toc352691465][bookmark: _Toc369531508][bookmark: _Toc8599][bookmark: _Toc352691466]招 标 人：               
地    址：               
邮    编：               
联 系 人：               
电    话：               
招标代理机构：               
地    址：               
邮    编：               
联 系 人：               
电    话：                
11.受理异议的监督部门和联系方式
监督部门:                             
联系方式:                             

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　      年   月   日
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[bookmark: _Toc492300561][bookmark: _Toc361508575][bookmark: _Toc384308200]
附件：

确认通知


（招标人名称）：
　　
我方已于    年    月    日收到你方    年    月    日发出的    （项目名称）    （标段名称）投标邀请书，并确认    （参加/不参加）投标。
　　特此确认。

被邀请单位名称：               （盖单位章）
法 定 代 表 人：               （签字）

    年    月    日
7












[bookmark: _Toc1973][bookmark: _Toc477156652][bookmark: _Toc17260][bookmark: _Toc482779889][bookmark: _Toc260213867][bookmark: _Toc28122][bookmark: _Toc394674848][bookmark: _Toc361508578][bookmark: _Toc14865][bookmark: _Toc152045525][bookmark: _Toc144974493][bookmark: _Toc369531509][bookmark: _Toc384308205][bookmark: _Toc300834941][bookmark: _Toc369531511][bookmark: _Toc352691469][bookmark: _Toc247513948][bookmark: _Toc247527547][bookmark: _Toc300834943][bookmark: _Toc384308203][bookmark: _Toc247513946][bookmark: _Toc19794][bookmark: _Toc247527549][bookmark: _Toc144974491][bookmark: _Toc152045523][bookmark: _Toc352691467][bookmark: _Toc361508580][bookmark: _Toc152042299][bookmark: _Toc152042301][bookmark: _Toc19607][bookmark: _Toc492300562][bookmark: _Toc79240521]
第二章投标人须知
[bookmark: _Toc492300563][bookmark: _Toc21214][bookmark: _Toc79240522]投标人须知前附表
	条款号
	条款名称
	编列内容

	1.1.2
	招标人
	名称：
地址：
联系人：
电话：

	1.1.3
	招标代理机构
	名称：
地址：
联系人：
电话：

	1.1.4
	招标项目（标段）名称
	

	1.1.5
	项目建设地点
	

	1.1.6
	项目建设规模
	

	1.1.7
	工程项目施工预计开工日期和建设周期
	计划开工日期：
建设周期： 

	1.1.8
	工程概算
	

	1.2.1
	资金来源及比例
	

	1.2.2
	资金落实情况
	

	1.3.1
	招标范围
	

	1.3.2
	代建服务期限                          
	代建服务期：本合同项目代建服务期限（含缺陷责任期   个月）共：          天

	1.3.3
	质量标准
	

	1.4.1
	投标人资质条件、能力、信誉
	（1）资质要求：   ；
（2）财务要求：   ；
（3）业绩要求：   ；
（4）信誉要求：   ；
（5）项目负责人的资格要求：    ；
（6）技术负责人要求：    ；
（7）其他主要人员要求：   ； 
（8）设施设备要求：   ；
（9）其他要求：   
……

	1.4.2
	是否接受联合体投标
	□不接受
□接受，应满足下列要求：

	1.4.3
	投标人不得存在的其他情形
	

	1.9.1
	踏勘现场
	□不组织
□组织，踏勘时间：
踏勘集中地点：

	1.10.1
	投标预备会
	□不召开
□召开，召开时间：
召开地点：

	1.10.2
	投标人在投标预备会前提出问题
	时间：

	
	
	形式：

	1.10.3
	招标文件澄清发出的形式
	

	1.12.1
	实质性要求和条件
	第三章“评标办法”中所列任一否决投标情形的。

	1.12.3
	偏差
	□不允许
□允许，偏离允许幅度：除实质性要求和条件以外的细微偏差；
其处理方法：评标委员会可根据具体情况要求投标人对细微偏差进行澄清，并在相关评分因素的评分中酌情扣分。

	2.1
	构成招标文件的其他资料
	

	2.2.1
	投标人要求澄清招标文件
	时间：   年   月   日   时   分前。

	
	
	形式：相关澄清要求应通过电子交易系统提交。

	2.2.2
	招标文件澄清发出的形式
	通过电子交易系统发出

	2.2.3
	投标人确认收到招标文件澄清
	所有潜在投标人在投标截止时间前有义务在电子交易系统自行查询，无需回复确认。

	2.3.1
	招标文件修改发出的形式
	通过电子交易系统发出

	2.3.2
	投标人确认收到招标文件修改
	所有潜在投标人在投标截止时间前有义务在电子交易系统自行查询，无需回复确认。

	3.1.1
	构成投标文件的其他资料
	

	3.2.1
	增值税税金的计算方法
	

	3.2.3
	报价方式
	价格/费率（说明：招标人根据项目具体情况确定）

	3.2.4
	最高投标限价
	□无
□有，最高投标限价：      
或投标截止时间15日前在电子交易系统发布。

	3.2.5
	投标报价的其他要求
	（1） 招标代理服务费：
（2） 工程交易服务费：
……

	3.3.1
	投标有效期
	[bookmark: _Toc352691470][bookmark: _Toc1789][bookmark: _Toc369531512][bookmark: _Toc300834946][bookmark: _Toc384308207][bookmark: _Toc361508582]投标截止之日起     天。

	3.4.1
	投标保证金
	是否要求投标人递交投标保证金：
□要求
投标保证金的形式：保函或电汇或转账或保险。
投标保证金的金额：          。
递交方式：
（1）采用电汇或转账
①投标保证金的到账截止时间：同投标截止时间
②应当从其基本账户转出，          。（说明：可根据各地公共资源交易中心具体情况作出约定）
③转入的开户银行及账号：          。
（2）采用保函
①纸质保函：（说明：如接受纸质保函，可根据各地公共资源交易中心具体情况作出约定）。
②电子保函：（说明：如接受电子保函，可根据各地公共资源交易中心具体情况作出约定）。
（3）其他要求：          。（说明：可根据各地公共资源交易中心具体情况作出约定）
□不要求

	3.4.4
	其他可以不予退还投标保证金的情形
	

	3.5
	资格审查资料的特殊要求
	□无
□有，具体要求：

	3.5.2
	近年财务状况的年份要求
	[bookmark: _Toc256694549][bookmark: _Toc256690673]近    年（     年～     年）

	3.5.3
	近年完成的类似项目情况的时间要求
	[bookmark: _Toc256694552][bookmark: _Toc256690676]近    年（     年     月以来），以     为准。

	3.5.4
	近年发生的诉讼及仲裁情况的时间要求
	近     年（     年     月以来）

	3.6.1
	是否允许递交备选投标方案
	□不允许
□允许

	3.7.4
	非加密投标文件递交
	□不接受非加密投标文件。
□接受非加密投标文件：由投标人自行确定是否递交。

如递交，应在投标截止时间前在开标地点递交，并提供以下证明材料，否则招标人不予接收。
（1）法定代表人亲自递交的，应提供法定代表人身份证明和法定代表人的有效身份证件；
（2）委托代理人递交的，应提供授权委托书和委托代理人的有效身份证件。

	3.7.6
	投标文件技术标是否采用暗标
	□否
□是
代建实施方案（技术暗标）编制和递交要求：
（1）代建实施方案（技术暗标）不得含有任何投标人直接或间接的信息，不得出现任何能引起判断出投标人的内容；
（2）             

	4.1.2
	非加密投标文件电子介质(光盘、U盘等，说明：具体可根据各地公共资源交易中心具体情况作出约定)及投标保函密封和标记要求
	非加密投标文件介质封套：
投标人的地址：
投标人名称：
   (项目名称)    （标段名称）投标文件
（非加密投标文件介质）
在   年   月   日   时   分前不得开启
投标保函封套：
投标人的地址：
投标人名称：
   (项目名称)    （标段名称）投标文件
（投标保函）
在   年   月   日   时   分前不得开启

	4.2.1
	投标截止时间
	投标截止时间为：
注：投标截止时间以电子交易系统显示的时间为准，逾期系统将自动关闭, 未完成上传的投标文件将被拒绝。

	4.2.2
	递交非加密电子投标文件地点
	同开标地点

	4.2.3
	投标文件是否退还
	□否
□是（指非加密投标文件），退还时间：

	5.2
	开标程序
	（4）解密时间：分钟（以电子交易系统解密倒计时为准）；
注：①投标人应在投标截止时间以前登录电子交易系统并保持在线，直到项目评审结束;
②加密和解密须用同一数字证书。

	6.1.1
	评标委员会的组建
	评标委员会构成：  人
其中招标人代表  人，专家  人；
评标专家确定方式：             。

	6.3.2
	评标委员会推荐中标候选人的人数
	

	7.1
	中标候选人公示媒介及期限
	中标候选人将在 《西藏自治区公共资源交易网》《中国招标投标公共服务平台》 《西藏自治区水利网》   ……公示 ，公示期日（说明：公示期截止时间在法定休息日的应顺延至首个工作日）。
公示的其他内容：

	7.4
	是否授权评标委员会确定中标人
	□是
□否

	7.5
	中标通知书和中标结果通知发出的形式
	（1）中标通知书发出的形式：□书面  □数据电文
（2）中标结果通知发出的形式：□书面  □数据电文

	7.6.1
	履约保证金
	是否要求中标人提交履约保证金：
□要求，履约保证金的形式：履约保函或电汇或转账或保险（说明：由中标人自行选择；推荐采用履约保函）
履约保证金的金额：（说明：不超过中标合同金额的10%）。
□不要求
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	需要补充的其他内容
	

	10.1
	类似项目
	

	10.2
	原件
	不提供原件（投标保函除外）。投标人自行对此次投标提供的所有资料和证明文件等材料的真实性负责，若弄虚作假被查实，承担相应法律责任，按规定接受相关处罚，如中标，中标结果无效。

	10.3
	项目负责人的陈述与答辩
	□不要求
□要求：拟负责本代建项目的项目负责人持本人身份证进行陈述与答辩；陈述与答辩时间为  分钟。
陈述与答辩的相关安排：（说明：预计时间、等候地点等）

	10.4
	招标文件的解释权
	构成本招标文件的各个组成文件应互为解释、互为说明；构成合同组成内容的，以合同文件约定内容为准。同一文件就同一事项的约定不一致的，以逻辑顺序在后者为准。按本款前述规定仍不能形成结论的，由招标人或其委托的招标代理机构负责解释。

	10.5
	投标文件内容不一致的
确认
	投标文件中的内容与投标函不一致的，以投标函为准；小写数字与大写数字不一致的，以大写数字为准；其他内容不一致的，以不利于投标人的解释为准。

	10.6
	中标结果公示
	中标结果将在同中标候选人公示媒介公示。

	10.7
	电子招标投标意外情况的处理
	10.7.1意外情况
出现下列情形导致电子服务系统或电子交易系统无法正常运行，经第三方机构认定后，各方当事人免责：
（1）网络、服务器、数据库发生故障造成无法访问或使用的；
（2）电力系统发生故障导致电子服务系统或电子交易系统无法运行；
（3）出现网络攻击、病毒入侵以及电子服务系统或电子交易系统安全漏洞导致无法正常提供服务的；
（4）其他导致系统无法正常运行的情形。
10.7.2处理流程
出现上述情形，系统建设方应及时组织相关方查明原因，排除故障。若能保证在开标前恢复系统运行的，招投标程序继续进行；若导致开评标程序无法按时开展，但能在原开标时间后2小时内恢复系统运行的，招投标程序继续进行；若导致开评标程序无法按时开展，在原开标时间后2小时内无法恢复系统运行的，按以下程序操作：
（1）项目中止，中止期限由招标人或招标代理机构根据项目具体情况确定。中止期限届满后中止情形尚未消除的，招标人或代理机构可以根据实际情况决定延长中止期限。决定延长中止期限的，应向投标人发出延长中止期限通知。
（2）项目恢复，导致项目中止的情形消除后，招标人或代理机构应当尽快恢复招投标程序，向投标人发出恢复交易通知；已发出延长中止期限通知的，按通知执行。
出现意外情况的应报招标监督管理机构。

	10.8
	制作投标文件注意事项
	（1）制作投标文件前，必须及时升级电子投标文件制作软件至最新版本。投标人如未及时更新电子投标文件制作软件，产生的一切后果由投标人自行承担。
（2）在使用过程中如有技术问题，请致电电子交易系统服务电话（非项目咨询）：         。

	10.9
	评标过程中的澄清和补正
	（1）评标委员会通过电子交易系统将需要澄清、说明或补正的内容以询标函的形式发送给投标人，投标人应登录电子交易系统并保持在线状态，以便及时接收评标委员会可能发出的询标函。
（2）因投标人未登录电子交易系统导致无法及时接收询标函（远程网上询标）或未在评标委员会规定的时间内（以网上询标系统所示时间为准）按要求进行澄清、说明或补正内容的视同投标人放弃澄清、说明或补正，评标委员会可按对投标人不利的解释进行判定。

	……
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1. 总则
[bookmark: _Toc492300565][bookmark: _Toc3210]1.1 招标项目概况
1.1.1根据《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国招标投标法实施条例》等有关法律、法规和规章的规定，本招标项目已具备招标条件，现对代建进行招标。
1.1.2 招标人：见投标人须知前附表。
1.1.3 招标代理机构：见投标人须知前附表。
1.1.4 招标项目名称：见投标人须知前附表。
1.1.5 项目建设地点：见投标人须知前附表。
1.1.6 项目建设规模：见投标人须知前附表。
1.1.7 工程项目施工预计开工日期和建设周期：见投标人须知前附表。
1.1.8工程概算：见投标人须知前附表。
[bookmark: _Toc492300566][bookmark: _Toc24272]1.2 招标项目的资金来源和落实情况
1.2.1 资金来源及比例：见投标人须知前附表。
1.2.2 资金落实情况：见投标人须知前附表。
[bookmark: _Toc9514][bookmark: _Toc492300567]1.3招标范围、代建服务期限和质量标准
1.3.1 招标范围：见投标人须知前附表。
1.3.2 代建服务期限：见投标人须知前附表。
1.3.3 质量标准：见投标人须知前附表。
[bookmark: _Toc492300568][bookmark: _Toc17739]1.4投标人资格要求
1.4.1 投标人应具备承担本招标项目的资质条件、能力和信誉：
（1）资质要求：见投标人须知前附表；
（2）财务要求：见投标人须知前附表；
（3）业绩要求：见投标人须知前附表；
（4）信誉要求：见投标人须知前附表；
（5）项目负责人的资格要求：见投标人须知前附表；
（6）技术负责人的资格要求：见投标人须知前附表；
（7）其他主要人员要求：见投标人须知前附表。
（8）设施设备要求：见投标人须知前附表；
（9）其他要求：见投标人须知前附表。
需要提交的相关证明材料见本章第3.5款的规定。
1.4.2投标人须知前附表规定接受联合体投标的，联合体除应符合本章第1.4.1项和投标人须知前附表的要求外，还应遵守以下规定：
（1）联合体各方应按招标文件提供的格式签订联合体协议书，明确联合体牵头人和各方权利义务，并承诺就中标项目向招标人承担连带责任；
（2）由同一专业的单位组成的联合体，按照资质等级较低的单位确定资质等级；
（3）联合体各方不得再以自己名义单独或参加其他联合体在同一标段中投标，否则各相关投标均无效。
1.4.3 投标人不得存在下列情形之一：（已投标的其投标文件将被否决，并上报行业主管部门，按相关规定处理。）
（1）为招标人不具有独立法人资格的附属机构（单位）；
（2）与招标人存在利害关系且可能影响招标公正性；
（3）与本标段的其他投标人为同一个单位负责人；
（4）与本标段的其他投标人存在控股、管理关系；
（5）为本标段的招标代理机构；
（6）与本标段的招标代理机构同为一个法定代表人；
（7）与本标段招标代理机构存在控股或参股关系；
（8）与本标段对应工程的施工承包人以及建筑材料、建筑构配件和设备供应商有隶属关系或者其他利害关系； 
（9）被依法暂停或者取消投标资格（以相关行业主管部门的行政处理决定为准）；
（10）被责令停业，暂扣或者吊销执照，或吊销资质证书；
（11）进入清算程序，或被宣告破产，或其他丧失履约能力的情形；
（12）近三年内在承接的各类建设项目中发生过较大以上质量、安全责任事故或者有其他严重违法、违纪和违约等不良行为记录的（以相关行业主管部门的行政处罚决定或司法机关出具的有关法律文书为准）；
（13）在国家企业信用信息公示系统（http://www.gsxt.gov.cn/）中被列入严重违法失信企业名单；
（14）在“信用中国”网站（http://www.creditchina.gov.cn/）中被列入失信被执行人名单；
（15）在“信用中国”网站（http://www.creditchina.gov.cn/）中被列入重大税收违法案件当事人名单；
（16）在近三年内投标人或其法定代表人、拟委任的项目负责人有行贿犯罪行为的；
（17）法律法规或投标人须知前附表规定的其他情形。
[bookmark: _Toc492300569][bookmark: _Toc19275]1.5 费用承担
投标人准备和参加投标活动发生的费用自理。
[bookmark: _Toc492300570][bookmark: _Toc1620]1.6保密
[bookmark: _Toc352691477][bookmark: _Toc361508589][bookmark: _Toc5326][bookmark: _Toc384308214][bookmark: _Toc369531519]参与招标投标活动的各方应对招标文件和投标文件中的商业和技术等秘密保密，否则应承担相应的法律责任。
[bookmark: _Toc492300571][bookmark: _Toc11662]1.7 语言文字
招标投标文件使用的语言文字为中文。专用术语使用外文的，应附有中文注释。
[bookmark: _Toc12433][bookmark: _Toc492300572]1.8计量单位
所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。
[bookmark: _Toc482188480][bookmark: _Toc144974507][bookmark: _Toc247513962][bookmark: _Toc300834959][bookmark: _Toc492300573][bookmark: _Toc152045539][bookmark: _Toc384308219][bookmark: _Toc247527563][bookmark: _Toc391393967][bookmark: _Toc152042315][bookmark: _Toc361508594][bookmark: _Toc370676289][bookmark: _Toc15764]1.9 踏勘现场
1.9.1 投标人须知前附表规定组织踏勘现场的，招标人按投标人须知前附表规定的时间、地点组织投标人踏勘项目现场。部分投标人未按时参加踏勘现场的，不影响踏勘现场的正常进行。
1.9.2 投标人踏勘现场发生的费用自理。
1.9.3 除招标人的原因外，投标人自行负责在踏勘现场中所发生的人员伤亡和财产损失。
1.9.4 招标人在踏勘现场中介绍的工程场地和相关的周边环境情况，供投标人在编制投标文件时参考，招标人不对投标人据此作出的判断和决策负责。
[bookmark: _Toc10886][bookmark: _Toc492300574]1.10投标预备会
1.10.1 投标人须知前附表规定召开投标预备会的，招标人按投标人须知前附表规定的时间和地点召开投标预备会，澄清投标人提出的问题。
1.10.2 投标人应按投标人须知前附表规定的时间和形式将提出的问题送达招标人，以便招标人在会议期间澄清。
1.10.3 投标预备会后，招标人将对投标人所提问题的澄清，以投标人须知前附表规定的形式通知所有获取招标文件的投标人。该澄清内容为招标文件的组成部分。
[bookmark: _Toc492300575][bookmark: _Toc14017]1.11 分包
本项目严禁分包。
[bookmark: _Toc16076][bookmark: _Toc492300576]1.12响应和偏差
1.12.1投标文件应当对招标文件的实质性要求和条件作出满足性或更有利于招标人的响应，否则，投标人的投标将被否决。实质性要求和条件见投标人须知前附表。
1.12.2 投标人应根据招标文件的要求提供投标代建实施方案等内容以对招标文件作出响应。
1.12.3投标人须知前附表允许投标文件偏离招标文件某些要求的，偏差应当符合招标文件规定的偏差范围和幅度。
[bookmark: _Toc492300577][bookmark: _Toc79240524][bookmark: _Toc28322]2. 招标文件
[bookmark: _Toc492300578][bookmark: _Toc23725]2.1 招标文件的组成
本招标文件包括：
（1）招标公告（或投标邀请书）；
（2）投标人须知；
（3）评标办法；
（4）合同条款及格式；
（5）委托人要求；
（6）投标文件格式；
（7）投标人须知前附表规定的其他资料。
根据本章第1.10款、第2.2款和第2.3款对招标文件所做的澄清、修改，构成招标文件的组成部分。
[bookmark: _Toc22936][bookmark: _Toc492300579]2.2 招标文件的澄清
2.2.1 投标人应仔细阅读和检查招标文件的全部内容。如发现缺页或附件不全，应及时向招标人提出，以便补齐。如有疑问，应按投标人须知前附表规定的时间和形式将提出的问题送达招标人，要求招标人对招标文件予以澄清。
2.2.2招标文件的澄清以投标人须知前附表规定的形式发给所有获取招标文件的投标人，但不指明澄清问题的来源。澄清发出的时间距本章第4.2.1项规定的投标截止时间不足15日的，并且澄清内容可能影响投标文件编制的，将相应延长投标截止时间。
2.2.3 投标人在收到澄清后，应按投标人须知前附表规定的时间和形式通知招标人，确认已收到该澄清。
2.2.4 除非招标人认为确有必要答复，否则，招标人有权拒绝回复投标人在本章第2.2.1项规定的时间后提出的任何澄清要求。
[bookmark: _Toc3749][bookmark: _Toc492300580][bookmark: _Toc352691479][bookmark: _Toc16514][bookmark: _Toc369531521]2.3 招标文件的修改
2.3.1招标人以投标人须知前附表规定的形式修改招标文件，并通知所有已获取招标文件的投标人。修改招标文件的时间距本章第4.2.1项规定的投标截止时间不足15日的，并且修改内容可能影响投标文件编制的，将相应延长投标截止时间。
[bookmark: _Toc247513961][bookmark: _Toc369531524][bookmark: _Toc384308218][bookmark: _Toc152045538][bookmark: _Toc361508593][bookmark: _Toc352691482][bookmark: _Toc152042314][bookmark: _Toc144974506][bookmark: _Toc24632][bookmark: _Toc300834958][bookmark: _Toc247527562][bookmark: _Toc152045540][bookmark: _Toc384308220][bookmark: _Toc152042316][bookmark: _Toc247513963][bookmark: _Toc369531526][bookmark: _Toc144974508][bookmark: _Toc361508595][bookmark: _Toc16623][bookmark: _Toc247527564][bookmark: _Toc352691484][bookmark: _Toc300834960]2.3.2 投标人收到修改内容后，应按投标人须知前附表规定的时间和形式通知招标人，确认已收到该修改。
[bookmark: _Toc492300581][bookmark: _Toc10564]2.4 招标文件的异议
投标人或者其他利害关系人对招标文件有异议的，应当在投标截止时间10日前以书面形式提出。招标人将在收到异议之日起3日内作出答复；作出答复前，将暂停招标投标活动。
[bookmark: _Toc79240525][bookmark: _Toc492300582][bookmark: _Toc13443]3. 投标文件
[bookmark: _Toc10280][bookmark: _Toc492300583]3.1 投标文件的组成
3.1.1 投标文件应包括下列内容：
3.1.1.1商务标
（1）投标函及投标函附录；
（2）法定代表人身份证明或授权委托书；
（3）联合体协议书；
（4）投标保证金；
（5）代建报酬清单；
（6）资格审查资料；
（7）其他资料；
（8）投标人须知前附表规定的其他资料。
3.1.1.2技术标
（1）代建实施方案。
投标人在评标过程中作出的符合法律法规和招标文件规定的澄清确认，构成投标文件的组成部分。
3.1.2 投标人须知前附表规定不接受联合体投标的，或投标人没有组成联合体的，投标文件不包括本章第3.1.1（3）目所指的联合体协议书。
3.1.3 投标人须知前附表未要求提交投标保证金的，投标文件不包括本章第3.1.1（4）目所指的投标保证金。
[bookmark: _Toc492300584][bookmark: _Toc22786]3.2 投标报价
3.2.1投标报价应包括国家规定的增值税税金，除投标人须知前附表另有规定外，增值税税金按一般计税方法计算。投标人应按第六章“投标文件格式”的要求在投标函中进行报价并填写代建报酬清单。
3.2.2 投标人应充分了解该项目的总体情况以及影响投标报价的其他要素。
[bookmark: _Toc247513967][bookmark: _Toc369531530][bookmark: _Toc300834964][bookmark: _Toc152042319][bookmark: _Toc152045543][bookmark: _Toc144974511][bookmark: _Toc352691487][bookmark: _Toc247527568][bookmark: _Toc384308224][bookmark: _Toc361508599][bookmark: _Toc15242]3.2.3 本项目的报价方式见投标人须知前附表。投标人在投标截止时间前修改投标函中的投标报价总额，应同时修改投标文件“代建报酬清单”中的相应报价。此修改须符合本章第4.3款的有关要求。
[bookmark: _Toc361508600][bookmark: _Toc369531531][bookmark: _Toc247527569][bookmark: _Toc10429][bookmark: _Toc152045544][bookmark: _Toc247513968][bookmark: _Toc300834965][bookmark: _Toc152042320][bookmark: _Toc384308225][bookmark: _Toc144974512][bookmark: _Toc352691488]3.2.4 招标人设有最高投标限价的，投标人的投标报价不得超过最高投标限价，最高投标限价在投标人须知前附表中载明。
3.2.5 投标报价的其他要求见投标人须知前附表。
[bookmark: _Toc32583][bookmark: _Toc492300585]3.3 投标有效期
3.3.1 除投标人须知前附表另有规定外，投标有效期为90日。
3.3.2 在投标有效期内，投标人撤销投标文件的，应承担招标文件和法律规定的责任。
3.3.3 出现特殊情况需要延长投标有效期的，招标人以书面形式通知所有投标人延长投标有效期。投标人应予以书面答复，同意延长的，应相应延长其投标保证金的有效期，但不得要求或被允许修改其投标文件；投标人拒绝延长的，其投标失效，但投标人有权收回其投标保证金及以现金或者支票形式递交的投标保证金的银行同期存款利息。
[bookmark: _Toc3437][bookmark: _Toc492300586]3.4 投标保证金
[bookmark: _Toc384308226][bookmark: _Toc4592][bookmark: _Toc361508601][bookmark: _Toc300834966][bookmark: _Toc247513969][bookmark: _Toc152042321][bookmark: _Toc152045545][bookmark: _Toc352691489][bookmark: _Toc144974513][bookmark: _Toc247527570][bookmark: _Toc369531532]3.4.1 投标人在递交投标文件的同时，应按投标人须知前附表规定的金额、形式和第六章“投标文件格式”规定的投标保证金格式递交投标保证金，并作为其投标文件的组成部分。境内投标人以现金或者支票形式提交的投标保证金，应当从其基本账户转出并在投标文件中附上基本账户开户证明（或基本存款账户信息）。联合体投标的，其投标保证金可以由牵头人递交，并应符合投标人须知前附表的规定。
[bookmark: _Toc29025][bookmark: _Toc352691490][bookmark: _Toc384308227][bookmark: _Toc361508602][bookmark: _Toc369531533]3.4.2 投标人不按本章第3.4.1项要求提交投标保证金的，评标委员会将否决其投标。
3.4.3招标人最迟应当在书面合同签订后5日内向中标人和未中标的投标人退还投标保证金。投标保证金以现金或者支票形式递交的，还应退还银行同期存款利息。
3.4.4 有下列情形之一的，投标保证金将不予退还：
（1）投标人在投标有效期内撤销投标文件；
（2）中标人在收到中标通知书后，无正当理由不与招标人订立合同，在签订合同时向招标人提出附加条件，或者不按照招标文件要求提交履约保证金；
（3）发生投标人须知前附表规定的其他可以不予退还投标保证金的情形。
[bookmark: _Toc492300587][bookmark: _Toc7631]3.5 资格审查资料（适用于已进行资格预审的）
投标人在递交投标文件前，发生可能影响其投标资格的新情况的，应更新或补充其在申请资格预审时提供的资料，以证实其各项资格条件仍能继续满足资格预审文件的要求，且没有影响招标公正性。
[bookmark: _Toc492300588][bookmark: _Toc17178]3.5 资格审查资料（适用于未进行资格预审的）
除投标人须知前附表另有规定外，投标人应按下列规定提供资格审查资料，以证明其满足本章第1.4款规定的资质、财务、业绩、信誉等要求。
3.5.1 “投标人基本情况表”应附投标人营业执照（或事业单位法人证书）和组织机构代码证的扫描件（按照“三证合一”或“五证合一”登记制度进行登记的，可仅提供营业执照或事业单位法人证书扫描件）、投标人资质证书（如要求）副本等材料的扫描件。
3.5.2 “近年财务状况表”应附经会计师事务所或审计机构审计的财务会计报表，包括资产负债表、现金流量表、利润表的扫描件，具体年份要求见投标人须知前附表。投标人的成立时间少于投标人须知前附表规定年份的，应提供成立以来的财务状况表。
3.5.3 “近年完成的类似项目情况表”应附中标通知书和（或）合同协议书、委托人出具的证明文件；具体时间要求见投标人须知前附表，每张表格只填写一个项目，并标明序号。
3.5.4 “近年发生的诉讼及仲裁情况”应说明投标人败诉的代建合同的相关情况，并附法院或仲裁机构作出的判决、裁决等有关法律文书扫描件，具体时间要求见投标人须知前附表。
3.5.5 “拟委任的技术及管理人员汇总表”应填报满足本章第1.4.1项规定的项目负责人、技术负责人和其他主要人员的相关信息。“技术及管理人员简历表”中项目负责人、技术负责人应附身份证、学历证、职称证、执业证书和社保缴费证明（或事业单位编制证明）扫描件，其他主要人员应附身份证、学历证、职称证、有关证书和社保缴费证明（或事业单位编制证明）扫描件；管理过的项目业绩（如要求）须附中标通知书和（或）合同协议书、委托人出具的证明文件。
3.5.6 “拟投入本项目的主要试验检测仪器设备表”应填报满足本章第1.4.1项规定的试验检测仪器设备。
3.5.7 投标人须知前附表规定接受联合体投标的，本章第3.5.1项至第3.5.6项规定的表格和资料应包括联合体各方相关情况。
[bookmark: _Toc492300589][bookmark: _Toc31509]3.6 备选投标方案
3.6.1 除投标人须知前附表规定允许外，投标人不得递交备选投标方案，否则其投标将被否决。
3.6.2 允许投标人递交备选投标方案的，只有中标人所递交的备选投标方案方可予以考虑。评标委员会认为中标人的备选投标方案优于其按照招标文件要求编制的投标方案的，招标人可以接受该备选投标方案。
[bookmark: _Toc492300590][bookmark: _Toc6653]3.7 投标文件的编制
3.7.1 投标文件应按第六章“投标文件格式”进行编写，如有必要，可以增加附页，作为投标文件的组成部分。其中，投标函附录在满足招标文件实质性要求的基础上，可以提出比招标文件要求更有利于招标人的承诺。
3.7.2 投标文件应当对招标文件有关代建服务期限、投标有效期、委托人要求、招标范围等实质性内容作出响应。
3.7.3 投标文件的制作应满足以下规定：
（1）投标文件由投标人使用电子交易系统提供的“投标文件制作工具”制作生成。“投标文件制作工具”可以通过电子交易系统下载。投标人应当在互联网络通畅状态下启用最新版投标文件制作工具制作投标文件。
（2）在第六章“投标文件格式”中要求盖单位章和（或）签字处，投标人应加盖投标人单位电子印章和（或）法定代表人的个人电子印章/电子签名章。联合体投标的，除联合体协议书外（联合体各方均应加盖单位章并由法定代表人或其委托代理人签字），投标文件由联合体牵头人按上述规定加盖联合体牵头人单位电子印章和（或）法定代表人的个人电子印章/电子签名章。
（3）投标文件制作完成后，投标人应对投标文件进行文件加密，形成加密的投标文件。采用数字证书加密的，加密时投标文件的所有内容均只能使用同一把数字证书进行加密，否则引起的解密失败责任由投标人自行承担。
3.7.4投标文件制作软件生成加密投标文件时，同时生成非加密投标文件，作为加密投标文件无法解密、导入时的补救措施。如递交，相关要求详见投标人须知前附表。
3.7.5因投标人自身原因而导致投标文件无法导入电子交易系统电子开标、评标系统，该投标视为无效投标，投标人自行承担由此导致的全部责任。（该投标文件是指解密后的投标文件或启用补救措施下的非加密电子投标文件。）
3.7.6除投标人须知前附表另有规定外，投标文件技术标采用暗标形式，应按以下方式进行编制：
（1）技术标格式统一按要求进行编制；不得在技术标文件内出现投标人名称，不得出现任何能引起判断出投标人的内容；不得在技术投标文件内出现空白页，重复页情况； 
（2）技术标统一采用仿宋字体；除图纸内、表格内、框图内文字、数字采用五号大小的仿宋字体外，其它文字、数字均采用四号仿宋字体；所有文字不得有任何修饰，不得加粗和出现下划线等；不设图签，不编页码号；
（3）技术标不做目录；页面设置为上、下、左、右均为2.4cm；
（4）技术标中不得出现任何有关投标人的资料及可以识别的记号；
（5）图纸严格按规范要求绘制，不设图签；图纸上所有文字和线条不得采用彩色，线条可用细、粗实线和虚线；不得注明设计单位及设计人。
[bookmark: _Toc28009][bookmark: _Toc492300591][bookmark: _Toc79240526]4. 投标
[bookmark: _Toc492300592][bookmark: _Toc5290]4.1 投标文件的加密（密封）和标记
4.1.1投标文件应按照本章第 3.7.3项要求制作并加密，未按要求加密的投标文件将被拒绝接收。
4.1.2非加密的投标文件电子介质及投标保函密封和标记要求见投标人须知前附表。非加密的投标文件电子介质及投标保函应在封口处加盖投标人单位章或由投标人的法定代人或其授权的代理人签字，未按规定封装或加写标记，招标人将不承担投标文件未被开启或提前开启的责任。
[bookmark: _Toc492300593][bookmark: _Toc25738]4.2 投标文件的递交
4.2.1投标人应当在投标人须知前附表规定的投标截止时间前，将加密的投标文件在电子交易系统上传，并保存上传成功后系统自动生成的电子签收凭证，递交时间即为电子签收凭证时间。
4.2.2 投标人递交非加密电子投标文件的地点：见投标人须知前附表。招标人收到非加密投标文件后由投标人代表登记或向投标人出具签收凭证。
4.2.3 除投标人须知前附表另有规定外，投标人所递交的投标文件不予退还。
4.2.4投标人应当在投标截止时间前完成投标文件的传输递交（以接收到电子签收凭证为准），并可以补充、修改或者撤回投标文件。投标截止时间前未完成投标文件传输的，视为撤回投标文件。未按规定加密或投标截止时间后送达的投标文件，电子交易系统应当拒收。
4.2.5逾期送达的或者未送达指定地点的非加密投标文件电子介质，招标人不予接收，但不影响其已按招标文件要求从电子交易系统递交的加密电子投标文件的有效性。未从电子交易系统递交加密电子投标文件的，投标人递交的非加密投标文件电子介质将被视为无效。
4.2.6 投标人在本章第5.2款规定的解密时间（以电子交易系统解密倒计时为准）内完成电子投标文件的解密工作，未能成功解密的投标人，如已按规定递交非加密投标文件电子介质，则可导入非加密投标文件电子介质继续开标。若电子交易系统识别出非加密电子投标文件和加密投标文件识别码不一致，电子开标系统将拒绝导入。
[bookmark: _Toc25972][bookmark: _Toc492300594]4.3 投标文件的修改与撤回
4.3.1 在本章第4.2.1项规定的投标截止时间前，投标人可以修改或撤回已递交的投标文件。投标人对加密的投标文件进行撤回的，应在电子交易系统直接进行撤回操作；投标人对加密的投标文件进行修改的，应在投标截止时间前完成上传。投标人修改投标文件的，应使用“投标文件制作工具”制作成完整的投标文件，并按照本章第3条、第4条规定进行编制、加密和递交。
4.3.2 投标人修改或撤回已递交的非加密投标文件的，应当以书面形式通知招标人。书面通知应由投标人的法定代表人或其授权的代理人签字或盖单位章。招标人收到书面通知后，向投标人出具签收凭证。
[bookmark: _Toc79240527][bookmark: _Toc492300595][bookmark: _Toc3269]5. 开标
[bookmark: _Toc492300596][bookmark: _Toc26007]5.1 开标时间和地点
[bookmark: _Toc492300597]招标人在本章第 4.2.1 项规定的投标截止时间（开标时间），通过电子招标投标交易平台公开开标。（具体由交易中心据实调整）
[bookmark: _Toc18436][bookmark: _Toc492300598]5.2 开标程序
主持人按下列程序进行开标：
（1）公布在投标截止时间前通过电子交易系统完成投标文件递交的投标人名称；
（2）由投标人推选的代表检查非加密投标文件电子介质及投标保函原件的密封情况；（如有）
（3）投标人在投标截止时间后在投标人须知前附表规定的解密时间内完成投标文件的解密工作；
（4）评标办法中规定设有权重的，由系统抽取权重；
（5）除投标人须知前附表另有规定外，公布投标人名称、标段名称、投标报价、代建服务期限；
（6）开标结束。
[bookmark: _Toc492300599][bookmark: _Toc3717]5.3 开标异议
投标人对开标有异议的，应当在开标过程中提出；招标人当场对异议作出答复，并记入开标记录。异议与答复应通过电子交易系统进行。
[bookmark: _Toc492300600][bookmark: _Toc79240528][bookmark: _Toc5206]6. 评标
[bookmark: _Toc20180][bookmark: _Toc492300601]6.1 评标委员会
6.1.1 评标由招标人依法组建的评标委员会负责。评标委员会由招标人或其委托的招标代理机构熟悉相关业务的代表，以及有关技术、经济等方面的专家组成。评标委员会成员人数以及技术、经济等方面专家的确定方式见投标人须知前附表。
6.1.2 评标委员会成员有下列情形之一的，应当回避：
（1）投标人或投标人主要负责人的近亲属；
（2）项目主管部门或者行政监督部门的人员；
（3）与投标人有经济利益关系，可能影响对投标公正评审的；
[bookmark: _Toc6230][bookmark: _Toc369531543][bookmark: _Toc247527580][bookmark: _Toc247513979][bookmark: _Toc361508612][bookmark: _Toc144974523][bookmark: _Toc152045555][bookmark: _Toc384308237][bookmark: _Toc152042331][bookmark: _Toc352691499][bookmark: _Toc300834976][bookmark: _Toc144974524][bookmark: _Toc17703][bookmark: _Toc152045556][bookmark: _Toc247527581][bookmark: _Toc300834977][bookmark: _Toc384308238][bookmark: _Toc352691500][bookmark: _Toc152042332][bookmark: _Toc247513980][bookmark: _Toc369531544][bookmark: _Toc361508613]（4）曾因在招标、评标以及其他与招标投标有关活动中从事违法行为而受过行政处罚或刑事处罚的；
（5）与投标人有其他利害关系。
6.1.3 评标过程中，评标委员会成员有回避事由、擅离职守或者因健康等原因不能继续评标的，招标人有权更换。被更换的评标委员会成员作出的评审结论无效，由更换后的评标委员会成员重新进行评审。
[bookmark: _Toc29625][bookmark: _Toc492300602]6.2 评标原则
[bookmark: _Toc144974525][bookmark: _Toc300834978][bookmark: _Toc361508614][bookmark: _Toc369531545][bookmark: _Toc152042333][bookmark: _Toc384308239][bookmark: _Toc18949][bookmark: _Toc247513981][bookmark: _Toc152045557][bookmark: _Toc247527582][bookmark: _Toc352691501]评标活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。
[bookmark: _Toc492300603][bookmark: _Toc8028]6.3 评标
6.3.1评标委员会按照第三章“评标办法”规定的方法、评审因素、标准和程序对投标文件进行评审。第三章“评标办法”没有规定的方法、评审因素和标准，不作为评标依据。
[bookmark: _Toc300834979][bookmark: _Toc361508615][bookmark: _Toc352691502][bookmark: _Toc247513982][bookmark: _Toc384308240][bookmark: _Toc152045558][bookmark: _Toc369531546][bookmark: _Toc144974526][bookmark: _Toc12259][bookmark: _Toc247527583][bookmark: _Toc152042334]6.3.2评标完成后，评标委员会应当向招标人提交书面评标报告和中标候选人名单。评标委员会推荐中标候选人的人数见投标人须知前附表。
[bookmark: _Toc18219][bookmark: _Toc79240529][bookmark: _Toc492300604]7. 合同授予
[bookmark: _Toc492300605][bookmark: _Toc8838]7.1 中标候选人公示
招标人在收到评标报告之日起3日内，按照投标人须知前附表规定的公示媒介和期限公示中标候选人，公示期不得少于3日，公示的内容包括：
（1）中标候选人排序、名称、投标报价、质量、代建服务期限；
（2）中标候选人在投标文件中承诺的项目负责人姓名、个人业绩、相关证书名称和编号；
（3）中标候选人在投标文件中填报的项目业绩；
（4）被否决投标的投标人名称、否决依据和原因；
（5）提出异议的渠道和方式；
（6）投标人须知前附表规定公示的其他内容。
[bookmark: _Toc492300606][bookmark: _Toc24398]7.2 评标结果异议
[bookmark: _Toc144974529][bookmark: _Toc384308243][bookmark: _Toc247527586][bookmark: _Toc352691505][bookmark: _Toc152045561][bookmark: _Toc152042337][bookmark: _Toc247513985][bookmark: _Toc369531549][bookmark: _Toc361508618][bookmark: _Toc30095][bookmark: _Toc300834982]投标人或者其他利害关系人对评标结果有异议的，应当在中标候选人公示期间提出。招标人将在收到异议之日起3日内作出答复；作出答复前，将暂停招标投标活动。
[bookmark: _Toc492300607][bookmark: _Toc9951]7.3 中标候选人履约能力审查
中标候选人的经营、财务状况发生较大变化或存在违法行为，招标人认为可能影响其履约能力的，将在发出中标通知书前提请原评标委员会按照招标文件规定的标准和方法进行审查确认。
[bookmark: _Toc492300608][bookmark: _Toc22305]7.4 定标
按照投标人须知前附表的规定，招标人或招标人授权的评标委员会依法确定中标人。
[bookmark: _Toc492300609][bookmark: _Toc28518]7.5 中标通知
[bookmark: _Toc369531550][bookmark: _Toc361508619][bookmark: _Toc300834983][bookmark: _Toc384308244][bookmark: _Toc5668][bookmark: _Toc352691506]在本章第3.3款规定的投标有效期内，招标人以书面形式向中标人发出中标通知书，同时将中标结果通知未中标的投标人。
[bookmark: _Toc12709][bookmark: _Toc492300610]7.6 履约保证金
7.6.1 在签订合同前，中标人应按投标人须知前附表规定的形式、金额和招标文件第四章“合同条款及格式”规定的或者事先经过招标人书面认可的履约保证金格式向招标人提交履约保证金。除投标人须知前附表另有规定外，履约保证金为中标合同金额的10%。联合体中标的，其履约保证金以联合体各方或者联合体中牵头人的名义提交。
7.6.2 中标人不能按本章第7.6.1项要求提交履约保证金的，视为放弃中标，其投标保证金不予退还，给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。
[bookmark: _Toc492300611][bookmark: _Toc30516]7.7 签订合同
7.7.1招标人和中标人应当在投标有效期内并在自中标通知书发出之日起30日内，根据招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。中标人无正当理由拒签合同，在签订合同时向招标人提出附加条件，或者不按照招标文件要求提交履约保证金的，招标人取消其中标资格，其投标保证金不予退还；给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。
7.7.2 发出中标通知书后，招标人无正当理由拒签合同，或者在签订合同时向中标人提出附加条件的，招标人向中标人退还投标保证金；给中标人造成损失的，还应当赔偿损失。
7.7.3联合体中标的，联合体各方应当共同与招标人签订合同，就中标项目向招标人承担连带责任。
[bookmark: _Toc184635078][bookmark: _Toc25053][bookmark: _Toc79240530][bookmark: _Toc20520][bookmark: _Toc394674858][bookmark: _Toc14680][bookmark: _Toc256145666][bookmark: _Toc477156662][bookmark: _Toc482779938]8．重新招标和不再招标
[bookmark: _Toc21351][bookmark: _Toc482779939]8.1 重新招标
有下列情形之一的，招标人将重新招标：
(l）投标截止时间止，投标人少于3 个的；
(2）经评标委员会评审后否决所有投标的；
(3）评标委员会否决不合格投标后，因有效投标不足三个使得投标明显缺乏竞争，评标委员会决定否决全部投标的；
(4）同意延长投标有效期的投标人少于3个的；
(5）中标候选人均未与招标人签订合同的。
[bookmark: _Toc22774][bookmark: _Toc482779940]8.2 不再招标
重新招标后，仍出现本章第8.1款规定情形之一的，属于必须审批、核准的水利工程建设项目，经行政监督与管理部门审批、核准后可以不再进行招标。
[bookmark: _Toc79240531][bookmark: _Toc25516][bookmark: _Toc11651][bookmark: _Toc256145667][bookmark: _Toc477156663][bookmark: _Toc482779941][bookmark: _Toc394674859][bookmark: _Toc12418][bookmark: _Toc184635079]9．纪律和监督
[bookmark: _Toc482779942][bookmark: _Toc7907]9.1 对招标人的纪律要求
招标人不得泄露招标投标活动中应当保密的情况和资料，不得与投标人串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益。
下列情形属于招标人与投标人串通投标：
（1）招标人在开标前开启投标文件并将有关信息泄露给其他投标人;
（2）招标人直接或者间接向投标人泄露评标委员会成员等信息；
（3）招标人明示或者暗示投标人压低或者抬高投标报价；
（4）招标人授意投标人撤换、修改投标文件；
（5）招标人明示或者暗示投标人为特定投标人中标提供方便；
（6）招标人与投标人为谋求特定投标人中标而采取的其他串通行为。
[bookmark: _Toc482779943][bookmark: _Toc24986]9.2 对投标人的纪律要求
投标人不得相互串通投标或者与招标人串通投标，不得向招标人或者评标委员会成员行贿谋取中标，不得以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假骗取中标；投标人不得以任何方式干扰、影响评标工作。
9.2.1 投标人相互串通投标情形
9.2.1.1有下列情形之一的，属于投标人相互串通投标：
（1）投标人之间协商投标报价等投标文件的实质性内容；
（2）投标人之间约定中标人；
（3）投标人之间约定部分投标人放弃投标或者中标；
（4）属于同一集团、协会、商会等组织成员的投标人按照该组织要求协同投标；
（5）投标人之间为谋取中标或者排斥特定投标人而采取的其他联合行动。
9.2.1.2有下列情形之一的，视为投标人相互串通投标：
（1）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；
（2）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；
（3）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员为同一人；
（4）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；
（5）不同投标人的投标文件相互混装；
（6）不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出。
9.2.2有下列情形之一的，属于以他人名义投标：
（1）使用通过受让或者租借等方式获取的资格、资质证书投标；
（2）由其它单位及法定代表人在自己编制的投标文件上加盖电子印章/电子签名章；
（3）法律法规规定的其它情形。
9.2.4有下列情形之一的，属于弄虚作假投标：
（1）使用伪造、变造的许可证件；
（2）提供虚假的财务状况或者业绩；
（3）提供虚假的项目负责人或者主要技术人员简历、劳动关系证明；
（4）提供虚假的信用状况；
（5）法律法规、规章规定的其他弄虚作假行为。
9.2.1 下列情形属于以他人名义投标：
（1）使用通过受让或者租借等方式获取的资格、资质证书投标的，属于以他人名义投标。
（2）下列行为视为以他人名义投标：
1）投标人挂靠其他单位；
2）由其它单位及法定代表人在自己编制的投标文件上加盖电子印章/电子签名章；
3）法律法规规定的其它情形。
9.2.2 下列情形视为允许他人以本单位名义承揽工程
投标人的法定代表人的委托代理人不是投标人本单位人员；
投标人拟在担任本项目的主要技术及管理人员（项目负责人、副项目负责人、代建工程师或代建员，下同）等不是本单位人员；
通过出租、出借资质证书或者收取管理费等方式允许他人以本单位名义承接工程；
[bookmark: _Toc256690748][bookmark: _Toc256694624]投标保证金非投标单位银行基本账户转出，或虽由投标单位银行基本账户转出，但先由非投标单位人员将投标保证金存入投标单位或有关个人账户，或以其他方式抵押的；
[bookmark: _Toc256694628][bookmark: _Toc256690752]中标后，实际由他人履行职责且他人非本单位人员的(项目负责人换为非本单位人员，或其他主要技术及管理人员有2个及以上换为非本单位人员)；
法律法规规定的其它情形。
上述条件中，投标人本单位人员，必须同时满足以下条件：
（1）聘任合同必须由投标人单位与之签订；
（2）与投标人单位有合法的工资关系；
（3）投标人单位为其办理社会保险，或能提供注册地县级及以上行政主管部门、人力资源和社会保障或编制部门出具的（水利部流域机构所属企业，可由流域机构设在相关省的管理机构出具）有效证明其属事业编制身份、在该单位从业的证明文件。
9.2.3 下列情形视为投标人相互串通投标：
 （1）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；
 （2）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；
 （3）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员为同一人；
 （4）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；
 （5）不同投标人的投标文件相互混装；
 （6）不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出；
[bookmark: _Toc256694636][bookmark: _Toc256690760]不同投标人投标文件审核人为同一人或同一单位人员的；
[bookmark: _Toc256694637][bookmark: _Toc256690761]不同投标人投标文件的授权签署人为同一人或同一单位人员的；
[bookmark: _Toc256690766][bookmark: _Toc256694642]不同投标人的投标文件中专门针对本工程的内容基本雷同的； 
[bookmark: _Toc256694640][bookmark: _Toc256690764]不同投标人的投标文件出现评标委员会认为不应当雷同的情况的；
法律法规规章规定的其他围标串标行为。
9.2.4下列情形属于投标人弄虚作假投标：
（1）使用伪造、变造的许可证件；
（2）提供虚假的财务状况或者业绩；
（3）提供虚假的项目负责人或者主要技术人员简历、劳动关系证明；
（4）提供虚假的信用状况。
9.2.5下列情形视为投标人弄虚作假投标：
（1）投标文件中的投标人单位基本情况（指：单位名称、资质、注册资金、法定代表人）存在虚假情形；
（2）投标文件中的主要管理人员（指：项目负责人、副项目负责人、代建工程师、代建员）的基本情况(指：姓名、性别、身份证件、职称、学历、执业资格、执业单位、个人业绩、社保)存在虚假情形；
（3）投标文件中的法定代表人及委托代理人签名存在虚假情形；
（4）使用虚假公章、印章的行为；
（5）隐瞒招标文件要求提供的信息，或者提供虚假、引人误解的其他信息的行为；
（6）法律法规规定的其他弄虚作假行为；
（7）其他影响公正评标的弄虚作假行为。
[bookmark: _Toc492300615][bookmark: _Toc26913][bookmark: _Toc247513992][bookmark: _Toc247527593][bookmark: _Toc144974536][bookmark: _Toc152045568][bookmark: _Toc300834991][bookmark: _Toc152042344]9.3 对评标委员会成员的纪律要求
[bookmark: _Toc361508628][bookmark: _Toc352691515][bookmark: _Toc369531559][bookmark: _Toc13644][bookmark: _Toc384308253]评标委员会成员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透露对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，评标委员会成员应当客观、公正地履行职责，遵守职业道德，不得擅离职守，影响评标程序正常进行，不得使用第三章“评标办法”没有规定的评审因素和标准进行评标。
[bookmark: _Toc26365][bookmark: _Toc492300616]9.4 对与评标活动有关的工作人员的纪律要求
[bookmark: _Toc144974537][bookmark: _Toc152042345][bookmark: _Toc247513993][bookmark: _Toc19429][bookmark: _Toc361508629][bookmark: _Toc369531560][bookmark: _Toc352691516][bookmark: _Toc384308254][bookmark: _Toc300834992][bookmark: _Toc247527594][bookmark: _Toc152045569]与评标活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透露对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，与评标活动有关的工作人员不得擅离职守，影响评标程序正常进行。
[bookmark: _Toc492300617][bookmark: _Toc26052]9.5 投诉
9.5.1 投标人或者其他利害关系人认为招标投标活动不符合法律、行政法规规定的，可以自知道或者应当知道之日起10日内向有关行政监督部门投诉。投诉应当有明确的请求和必要的证明材料。
[bookmark: _Toc384308255][bookmark: _Toc247527595][bookmark: _Toc361508630][bookmark: _Toc369531561][bookmark: _Toc247513994][bookmark: _Toc152042346][bookmark: _Toc144974538][bookmark: _Toc152045570][bookmark: _Toc352691517][bookmark: _Toc300834993][bookmark: _Toc12776]9.5.2 投标人或者其他利害关系人对招标文件、开标和评标结果提出投诉的，应当按照投标人须知第2.4款、第5.3款和第7.2款的规定先向招标人提出异议。异议答复期间不计算在第9.5.1项规定的期限内。
[bookmark: _Toc492300618][bookmark: _Toc477134992][bookmark: _Toc8014][bookmark: _Toc79240532][bookmark: _Toc492300619]10. 需要补充的其他内容
需要补充的其他内容：见投标人须知前附表。
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[bookmark: _Toc524462381][bookmark: _Toc530142076][bookmark: _Toc13378][bookmark: _Toc79240533][bookmark: _Toc492300620]附件一：招标文件澄清申请函

招标文件澄清申请函
编号：
（招标人名称）: 

经过仔细阅读   （项目名称）   （标段名称）招标文件后，我方申请对以下问题予以澄清： 

1．
2．
……
投标人：（盖单位章）

   年   月   日
注：投标人要求招标人澄清招标文件有关问题时，适用于本格式。



[bookmark: _Toc18205][bookmark: _Toc530142077][bookmark: _Toc524462382][bookmark: _Toc256164763][bookmark: _Toc255907518][bookmark: _Toc256145670][bookmark: _Toc79240534][bookmark: _Toc261618329][bookmark: _Toc479262331]附件二：招标文件澄清通知

招标文件澄清通知
编号：
各潜在投标人: 

经研究，对    （项目名称）    （标段名称）招标文件，作如下澄清： 

1．
2．
……

招标人： （盖单位章）
    年    月    日
注：招标人对招标文件有关问题澄清时，适用于本格式。招标人可根据需要将附件二与附件三内容合并发出。
[bookmark: _Toc255907519][bookmark: _Toc256164764][bookmark: _Toc530142078][bookmark: _Toc479262332][bookmark: _Toc79240535][bookmark: _Toc261618330][bookmark: _Toc256145671][bookmark: _Toc5655][bookmark: _Toc524462383]附件三：招标文件修改通知

招标文件修改通知
编号：
各潜在投标人：
经研究，对    （项目名称）    （标段名称）招标文件，作如下修改：
1．
2．
　　　　……

招标人： （盖单位章）
    年    月    日


注：招标人对招标文件修改时，适用于本格式。
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[bookmark: _Toc23675][bookmark: _Toc79240536]附件四：开标记录表
开标记录表
    年    月    日（项目名称）（标段名称）

	序号
	投标人名称
	投标报价
	代建服务期限
	备注

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


开标时间：


[bookmark: _Toc492300623][bookmark: _Toc20870][bookmark: _Toc79240537]附件五：中标通知书

中标通知书

（中标人名称）：

　　你方于   （投标日期）所递交的   （项目名称）   （标段名称）的投标文件已被我方接受，被确定为中标人。
中标价：   元。
代建服务期限：   。
项目负责人：   （姓名）。
请你方在接到本通知书后的   日内到（指定地点）与我方签订代建合同，并按招标文件第二章“投标人须知”第7.6款规定向我方提交履约保证金。
　　特此通知。

[bookmark: _Toc25205][bookmark: _Toc369531572][bookmark: _Toc352691528][bookmark: _Toc300835003][bookmark: _Toc384308267][bookmark: _Toc247527607][bookmark: _Toc361508641][bookmark: _Toc152045582][bookmark: _Toc247514006][bookmark: _Toc152042359][bookmark: _Toc144974549]招标人：（盖单位章）
法定代表人：（签字）
   年   月   日
[bookmark: _Toc501460452][bookmark: _Toc20663491][bookmark: _Toc13101][bookmark: _Toc79240538]
附件六：中标结果通知书

中标结果通知书

（未中标人名称）：
我方已接受    （中标人名称）于    （投标日期）所递交的    （项目名称）    
（标段名称）的投标文件，确定    （中标人名称）为中标人。
　　感谢你单位对招标项目的参与！



招标人：（盖单位章）

    年    月    日



[bookmark: _Toc79240539][bookmark: _Toc492300626][bookmark: _Toc16269]第三章评标办法（综合评估法）
[bookmark: _Toc492300627][bookmark: _Toc79240540][bookmark: _Toc27489]评标办法前附表
	条款号
	评审因素
	评审标准

	1
	评标方法
	中标候选人排序方法
	（说明：由招标人填写）

	商务标初步评审标准

	2.1.1
	形式评审标准
	投标人名称
	与营业执照（或事业单位法人证书）一致

	
	
	签字盖章
	签字盖章符合第二章投标人须知第3.7.3项规定

	
	
	投标文件格式
	符合第六章“投标文件格式”的规定，其中技术标暗标符合第二章“投标人须知”第3.7.4项规定

	
	
	联合体投标人
	提交符合招标文件要求的联合体协议书，明确各方承担连带责任，并明确联合体牵头人

	
	
	报价唯一
	只能有一个有效报价

	
	
	未出现异常情形
	未出现不同投标人文件制作机器码或文件创建标识码相同的情形；未出现不同投标人投标文件制作及上传的计算机网卡MAC 地址，CPUid、硬盘序列号、主板特征码、操作系统特征码等硬件信息中三条以上相同的情形

	
	
	……
	……

	2.1.2
	资格评审标准
	营业执照（或事业单位法人证书）和组织机构代码证
	符合第二章“投标人须知”第3.5.1项规定，具备有效的营业执照（或事业单位法人证书）和组织机构代码证

	
	
	资质要求
	符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定

	
	
	财务要求
	符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定

	
	
	业绩要求
	符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定

	
	
	信誉要求
	符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定

	
	
	项目负责人
	符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定

	
	
	技术负责人
	符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定

	
	
	其他主要人员
	符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定

	
	
	设备
	符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定

	
	
	其他要求
	符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定

	
	
	联合体投标人
	符合第二章“投标人须知”第1.4.2项规定

	
	
	不存在禁止投标的情形
	不存在第二章“投标人须知”第1.4.3项规定的任何一种情形。投标人在投标函中承诺，不需要提供相关证明。

	
	
	……
	……

	2.1.3
	响应性评审标准
	投标报价
	符合第二章“投标人须知”第3.2款规定

	
	
	投标内容
	符合第二章“投标人须知”第1.3.1项规定

	
	
	代建服务期限
	符合第二章“投标人须知”第1.3.2项规定

	
	
	质量标准
	符合第二章“投标人须知”第1.3.3项规定

	
	
	投标有效期
	符合第二章“投标人须知”第3.3.1项规定

	
	
	投标保证金
	符合第二章“投标人须知”第3.4.1项规定

	
	
	权利义务
	符合第四章“合同条款及格式”中的实质性要求和条件

	
	
	……
	……

	技术标初步评审标准

	2.1.1
	形式评审标准
	投标文件格式
	符合第六章“投标文件格式”的规定

	
	
	未出现异常情形
	未出现不同投标人文件制作机器码或文件创建标识码相同的情形

	
	
	技术标暗标编制
	符合第二章“投标人须知”第3.7.4项规定

	2.1.3
	响应性评审标准
	代建实施方案
	符合第五章“委托人要求”中的实质性要求和条件

	条款号
	条款内容
	编列内容

	2.2.1
	分值构成
(总分100分)
	资信业绩部分：A 分
代建实施方案部分：B  分
投标报价：   C 分
其他评审因素： D 分

	2.2.2
	评标基准价计算方法
	评标基准价的计算：
评标基准价=招标人编制的最高投标限价×K+所有有效投标报价去掉n个最高值和n个最低值后的算术平均值×（1-K），M≤5、n=0；5＜M≤10、n=1；10＜M≤20、n=2；M＞20、n=3。（M为有效报价的数量）。（计算结果保留二位小数，小数点后第三位四舍五入）。
招标人编制的最高投标限价在评标基准价中所占的权重K值由电子开标系统从备选范围（0.3、0.4、0.5）中随机抽取。
注：有效投标报价:指所有通过商务标、技术标初步评审的投标人投标报价，均指算术修正后值，投标价格低于成本的除外。

	2.2.3
	投标报价的偏差率
计算公式
	偏差率（P）=[（投标报价－评标基准价）/评标基准价]×100%

计算结果保留小数点后两位，小数点后第三位“四舍五入”，即为*.**%。

	3.2.3
	投标人最终得分
	（1）资信业绩部分（A）、代建实施方案部分（B）、投标报价（C）、其他评审因素（D）：所有评委相应评审项评分的算术平均值即为该投标人的该项评审因素最终得分。
（2）投标人最终得分=A+B+C+D。



评分标准表
	条款号
	评分因素
	评分标准

	2.2.4（1）
	资信业绩评分标准（A分）
	投标人荣誉（A1分）
	[bookmark: _Toc369531576][bookmark: _Toc247514010][bookmark: _Toc247527611][bookmark: _Toc300835007][bookmark: _Toc152045586][bookmark: _Toc352691532][bookmark: _Toc152042363][bookmark: _Toc361508645][bookmark: _Toc144974553][bookmark: _Toc12369][bookmark: _Toc384308271]

	
	
	投标人近年类似项目业绩（A2分）
	

	
	
	项目负责人资历和业绩（A3分）
	

	
	
	技术负责人资历和业绩（A4分）
	

	
	
	代建技术与管理人员设置（A5分）
	

	
	
	其他主要人员资历和业绩（A6分）
	

	
	
	拟投入的设施设备（A7分）
	

	
	
	……
	

	2.2.4（2）
	代建实施方案评分标准（B分）
	代建范围、代建内容（B1分）
	

	
	
	代建依据、代建工作目标（B2分）
	

	
	
	代建工作程序、方法和制度（B3分）
	

	
	
	质量、进度、造价、安全、环保水保代建措施（B4分）
	

	
	
	招标采购、合同、设计变更、档案、工程验收、财务、保修服务管理方案（B5分）
	

	
	
	代建组织协调内容及措施（B6分）
	

	
	
	代建工作重点、难点分析（B7分）
	

	
	
	合理化建议（B8分）
	

	
	
	……
	

	2.2.4（3）
	投标报价评分标准（C分）
	总报价（C1分）
	报价偏差率为F%时投标报价得满分C1；报价偏差率为F％以上的，每上升一个百分点扣E1分，扣完为止（不得负分）；报价偏差率为F％以下的，每下降一个百分点扣E2分，扣完为止（不得负分）。
投标报价得分计算公式：
（1）报价偏差率大于F%时：投标总价得分= C1 -（P-F%）*100*E1，且最低为0分。
（2）报价偏差率小于F%时：投标总价得分= C1 +（P-F%）*100*E2，且最低为0分。
其中：
C1：投标总价分值；
P：报价偏差率；
E1：报价偏差率大于F%时扣分值；
E2：报价偏差率小于F%时扣分值。
投标总价得分保留小数点后二位数字，小数点后第三位“四舍五入”。
其中：C1=    ；F=    ；E1=    ；E2=    。（招标人根据需要确定）

	2.2.4（4）
	其他评审因素（D分）
	……
	




[bookmark: _Toc492300628][bookmark: _Toc1598][bookmark: _Toc79240541]1. 评标方法
[bookmark: _Toc144974565][bookmark: _Toc247527623][bookmark: _Toc152042375][bookmark: _Toc300835008][bookmark: _Toc384308272][bookmark: _Toc247514022][bookmark: _Toc361508646][bookmark: _Toc152045598][bookmark: _Toc352691533][bookmark: _Toc4497][bookmark: _Toc369531577][bookmark: _Toc369531578][bookmark: _Toc300835009][bookmark: _Toc384308273][bookmark: _Toc247527624][bookmark: _Toc144974566][bookmark: _Toc152042376][bookmark: _Toc361508647][bookmark: _Toc152045599][bookmark: _Toc247514023][bookmark: _Toc39][bookmark: _Toc352691534]本次评标采用综合评估法。评标委员会对满足招标文件实质性要求的投标文件，按照本章第2.2款规定的评分标准进行打分，并按得分由高到低顺序推荐中标候选人，或根据招标人授权直接确定中标人，但投标报价低于其成本的除外。综合评分相等时，以投标报价低的优先；投标报价也相等的，按照评标办法前附表的规定确定中标候选人顺序。
[bookmark: _Toc26381][bookmark: _Toc492300629][bookmark: _Toc79240542]2. 评审标准
[bookmark: _Toc492300630][bookmark: _Toc19228]2.1 初步评审标准
2.1.1 形式评审标准：见评标办法前附表。
2.1.2 资格评审标准：见评标办法前附表。
2.1.3 响应性评审标准：见评标办法前附表。
[bookmark: _Toc31596][bookmark: _Toc492300631]2.2 分值构成与评分标准
2.2.1 分值构成
（1）资信业绩部分：见评标办法前附表；
（2）代建实施方案部分：见评标办法前附表；
（3）投标报价：见评标办法前附表。
（4）其他评审因素：见评标办法前附表。
2.2.2 评标基准价计算
评标基准价计算方法：见评标办法前附表。
2.2.3 投标报价的偏差率计算
投标报价的偏差率计算公式：见评标办法前附表。
2.2.4 评分标准
（1）资信业绩评分标准：见评标办法前附表；
（2）代建实施方案评分标准：见评标办法前附表；
（3）投标报价评分标准：见评标办法前附表；
（4）其他评审因素评分标准：见评标办法前附表。
[bookmark: _Toc492300632][bookmark: _Toc17714][bookmark: _Toc79240543]3. 评标程序
[bookmark: _Toc18224][bookmark: _Toc492300633]3.1 初步评审
3.1.1评标委员会依据本章第2.1款规定的标准对投标文件进行初步评审。有一项不符合评审标准的，评标委员会应当否决其投标。
3.1.2 投标人有以下情形之一的，评标委员会应当否决其投标：
（1）投标文件没有对招标文件的实质性要求和条件作出响应，或者对招标文件的偏差超出招标文件规定的偏差范围或最高项数；
（2）有串通投标、弄虚作假、行贿等违法行为。
[bookmark: _Toc144974570][bookmark: _Toc247514027][bookmark: _Toc2907][bookmark: _Toc247527628][bookmark: _Toc369531582][bookmark: _Toc300835013][bookmark: _Toc384308277][bookmark: _Toc152045603][bookmark: _Toc361508651][bookmark: _Toc352691538][bookmark: _Toc152042380]3.1.3 投标报价有算术错误及其他错误的，评标委员会按以下原则对投标报价进行修正，并要求投标人书面澄清确认。投标人拒不澄清确认的，评标委员会应当否决其投标：
（1）投标文件中的大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；
（2）总价金额与单价金额不一致的，以单价金额为准，但单价金额小数点有明显错误的除外。
[bookmark: _Toc492300634][bookmark: _Toc5365]3.2 详细评审
3.2.1 评标委员会按本章第2.2款规定的量化因素和分值进行打分，并计算出综合评估得分。
（1）商务标评委按本章第2.2.4（1）目规定的评审因素和分值对资信业绩部分计算出得分A；
（2）技术标评委按本章第2.2.4（2）目规定的评审因素和分值对代建实施方案部分计算出得分B；
[bookmark: _Toc384308278][bookmark: _Toc247527629][bookmark: _Toc24330][bookmark: _Toc152045604][bookmark: _Toc352691539][bookmark: _Toc300835014][bookmark: _Toc369531583][bookmark: _Toc247514028][bookmark: _Toc361508652][bookmark: _Toc144974571][bookmark: _Toc152042381][bookmark: _Toc152045605][bookmark: _Toc247527630][bookmark: _Toc369531584][bookmark: _Toc361508653][bookmark: _Toc300835015][bookmark: _Toc152042382][bookmark: _Toc352691540][bookmark: _Toc384308279][bookmark: _Toc18141][bookmark: _Toc144974572][bookmark: _Toc247514029]（3）商务标评委按本章第2.2.4（3）目规定的评审因素和分值对投标报价计算出得分C；
（4）商务标评委按本章第2.2.4（4）目规定的评审因素和分值对其他评审因素部分计算出得分D。
3.2.2 评分分值计算保留小数点后两位，小数点后第三位“四舍五入”。
3.2.3 投标人最终得分见评标办法前附表。
3.2.4 评标委员会发现投标人的报价明显低于其他投标报价，使得其投标报价可能低于其个别成本的，应当要求该投标人作出书面说明并提供相应的证明材料。投标人不能合理说明或者不能提供相应证明材料的，评标委员会应当认定该投标人以低于成本报价竞标，并否决其投标。
[bookmark: _Toc492300635][bookmark: _Toc7003]3.3 投标文件的澄清
3.3.1 在评标过程中，评标委员会可以书面形式要求投标人对投标文件中含义不明确、对同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容作必要的澄清、说明或补正。澄清、说明或补正应以书面方式进行。评标委员会不接受投标人主动提出的澄清、说明或补正。
3.3.2 澄清、说明或补正不得超出投标文件的范围且不得改变投标文件的实质性内容（算术性错误修正的除外），并构成投标文件的组成部分。
3.3.3 评标委员会对投标人提交的澄清、说明或补正有疑问的，可以要求投标人进一步澄清、说明或补正，直至满足评标委员会的要求。
[bookmark: _Toc14392][bookmark: _Toc492300636]3.4 评标结果
3.4.1 除第二章“投标人须知”前附表授权直接确定中标人外，评标委员会按照得分由高到低的顺序推荐中标候选人，并标明排序。
3.4.2 评标完成后，评标委员会应当向招标人提交书面评标报告和中标候选人名单。


[bookmark: _Toc479262370][bookmark: _Toc524462402][bookmark: _Toc14742]
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[bookmark: _Toc34298424][bookmark: _Toc34294395][bookmark: _Toc72772700][bookmark: _Toc79240544][bookmark: _Toc5095][bookmark: _Toc47109064][bookmark: _Toc45113788]附件一 暗标评审有关说明

暗标评审有关说明

第二章“投标人须知”前附表第3.7.6项要求技术标（代建实施方案）采用暗标形式的，则在评标工作开始前，电子评标辅助系统将随机编制投标文件技术标暗标编号。
在评标委员会完成全部技术标详细评审和商务标详细评审后，方可读取暗标编号记录。由系统自动生成技术暗标编号确认表，并根据投标人与暗标编号的对应关系，汇总投标人的评审结果。
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[bookmark: _Toc79240545][bookmark: _Toc25271]附件二： 询标函
	询   标   函
项目（标段）名称：                       项目（标段）编号：

日期：年月日

	询 标 内 容
	单位名称：

询标内容：

	投标人说明
	

	评委意见
	　

	评委签章
	　

	监督员签章
	



[bookmark: _Toc9889][bookmark: _Toc15986][bookmark: _Toc79240546]
附件三： 询标回复函
	询标回复函
项目（标段）名称：                       项目（标段）编号：

日期：年月日

	询 标 内 容
	单位名称：

询标内容：

	投标人说明并盖电子章
	　

	
	投标单位：
	
	
	
	加盖投标人单位电子印章或法定代表人的个人电子印章/电子签名章　

	
	
	
	
	



[bookmark: _Toc492300637]

[bookmark: _Toc2053][bookmark: _Toc79240547]第四章合同条款及格式

[bookmark: _Toc1648107495][bookmark: _Toc79240548]第一节 通用合同条款
第一部分 词语定义
第一条 下列词语除专用合同条款另有约定外，应具有本条所赋予的定义：
（1）代建：指项目管理单位通过规定的程序，选择具有水利工程建设管理经验、技术和能力的专业化项目建设管理单位，负责水利建设项目的建设实施，竣工验收后移交运行管理单位的服务活动。代建分为全过程代建和建设实施代建两种形式。
（2）合同协议书：指委托人和代建人共同签署的合同协议书。从项目初期（初步设计概算批复之前）开始委托的全过程代建项目，在初步设计概算批复之后由委托人（项目法人）与代建人重新签订正式合同协议书。
（3）委托人：指与代建人签订合同协议书的当事人，及其合法继承人。
（4）代建人：指承担本工程项目代建服务的单位及其合法继承人。
（5）一方：委托人或代建人。
（6）双方：委托人和代建人。
（7）第三方：与本项目建设有关的其他当事人。
（8）代建项目管理机构：指代建人派驻本工程开展代建服务的组织。
（9）代建项目管理：指代建人按合同要求对工程的前期管理、施工期管理、竣工验收管理、
移交及缺陷责任期管理。代建依据、代建形式、代建范围、工作内容、代建目标在专用条款中约定。
（10）项目负责人：指由代建人任命，代表代建人行使权利和履行义务的全权负责人
（11）正常服务：指委托人委托的代建范围内的工作内容。
（12）附加服务：指代建人为委托人提供正常服务以外的服务。
（13）代建报酬：指合同中代建人完成正常服务、附加服务应得到的正常服务代建报酬和附
加服务代建报酬。
正常服务的代建报酬是指在项目管理过程中为实施本合同所需的项目建设管理服务代建报酬。即代建人的人员服务费，工具用具使用费，固定资产使用费，零星固定资产购置费，办公费，差旅交通费，以及按照合同规定应由代建人负责的日常会务等活动产生的费用（不含大型会务费等），管理费、利润和税金等。
附加服务的代建报酬按合同补充协议书约定。
（14）保留金：指代建人为保证处理各专业工作在代建缺陷责任期内的工程质量问题，组织相关单位进行维修、管理的费用，保留金占合同价的比例由合同专用条款第五十六条约定。代建人未完成缺陷责任期责任的，委托人有权扣留其未履行责任的相应保留金。保留金最终余额在缺陷责任期满后按专用合同条款约定退还给代建人。
（15）大型会务：指工程开工典礼、有关部门监督与检查、审计、稽察稽查、专家学术交流、
阶段验收、专项验收、竣工验收等，由委托人负责组织并承担会务费用，代建人配合会务活动。
（16）质量平行检测：指施工单位在自行检测合格的基础上由监理人平行抽样检测、检验，
代建人对监理人的该检测、检验活动监督、检查。
（17）专项检测；指工程常规检测之外，根据工程实际需要由有关质量、安全等监督部门或
委托人提出的专项检测等工作，由委托人承担检测费用。代建人配合检测活动并对被检测的相关
专业工作承担单位监督、检查。
（18）工程质量奖项申报：指申报国家、水利行业、省、市等有关工程质量奖项。
（19）代建服务期限：指项目代建服务工作从签订本合同之日起至代建缺陷责任期终止之日止。代建服务包含建设期服务、缺陷责任期服务。
（20）缺陷责任期：指项目竣工验收后的代建服务期限，从项目竣工验收合格之日起 12 个月。
（21）天：除特别指明外，指日历天。合同中按天计算时间的，开始当天不计入，从次日开始计算。期限最后一天的截止时间为当天 24:00。
（22）月：指根据公历从一个月份中任何一天开始到下一个月相应日期的前一天的时间段。
（23）专业工作：指承担本项目征迁移民、勘察、设计、施工及设备安装、监理、材料和设备供应及安装、征迁移民监测评估、第三方工程质量检测、专项检测、水土保持监测、环境保护监测、土地报批、工程科研等工作，由具备相应资质或资格的单位专业实施。
   （24）不可抗力：指委托人与代建人均不能预见、或不能采取措施避免并不能克服的自然灾害
或社会政治因素等。
   （25）书面形式：指合同文件、信件和数据电文（包括电报、电传、传真、电子数据交换和电
子邮件）等可以有形地表现所载内容的形式。
第二条 合同使用的语言文字为中文。专用术语使用外文的，应附有中文注释。
第三条 适用于合同的法律包括中华人民共和国法律、行政法规、部门规章，以及工程所在地
的地方法规、自治条例、单行条例和地方政府规章。
第四条 其他增加的词语解释见专用合同条款。

第二部分 双方的职责
委托人的职责
第五条 委托人及时筹措建设资金。协调当地政府有关部门、企事业单位和居民关系，办理规
划许可手续，及时提供工程建设现场条件，组织、实施各种“大型会务”， 负责工程土地征迁、移民安置、地方矛盾协调等工作。与代建人的具体职责分工按《工程项目建设实施代建工作内容分担明细表》执行。
第六条 委托人对代建项目进行全面督查，对违规行为予以纠正。
第七条 委托人确定本项目建设招标的招标代理机构。
第八条 委托人对工程规模、设计标准、规划设计、工艺设计和设计使用功能等要求进行认定，
及时对工程设计变更审批。建立安全生产防护监督体系，全面检查、督促、考评工程建设参建各方安全生产。
第九条 委托人根据项目建设进展情况及需要，调整代建工作量，并根据实际工作量调整与支
付代建报酬及支付、扣回合同约定的奖惩费用。对代建人因擅自变更建设内容，扩大建设规模、提高建设标准，致使工期延长、投资增加或工程质量不合格所造成的损失的，追究其责任以挽回建设资金损失。
    第十条 委托人对代建人的项目管理人员进行考核，及时通知更换不称职的项目管理人员。
    第十一条 委托人对代建项目工程质量和施工进度等进行监督并参与工程验收工作，对代建人
提出的资金计划进行审核批准，对代建项目的合同执行情况和资金使用情况进行监督。
第十二条 委托人对代建人组织的工程竣工结算和财务决算进行监督，按主管部门的规定委托
相应的审计单位，对工程全过程进行跟踪审计。
    委托人现场代表的职责 
第十三条 进行工程巡查，跟踪掌握工程实施进展和工程量的完成情况，对存在问题及时提醒
代建人并要求整改，督促代建人对安全、质量保证、环境保护管理体系建立运行和安全、质量保证、环境保护措施的落实。
第十四条 参加工地例会。
第十五条 及时对设计变更、索赔等进行现场取证。
第十六条 遇有重大安全、质量隐患和紧急事故，应立即向代建人通报并当场采取抑制事态进
一步发展的有效措施。
代建人的职责
第十七条 代建人根据委托人授权以及有关法律、法规的规定，对以下项目建设的组织、管理
及协调：
（1）协助委托人举办的与项目有关的各种“大型会务”， 协助委托人开展土地征迁、移民安置、地方矛盾协调工作。
（2）根据国家相关规定的程序，组织专业工作招标或协助委托人直接发包。
    （3）监督、检查工程规模、设计标准、施工工艺设计和使用功能满足国家强制性标准和委托
人要求。
    （4）对工程设计中的技术问题，按照安全和优化原则，向设计方提出建议；对工程设计不符
合国家颁布的建设工程质量标准或设计合同约定的质量标准时，立即报告委托人以及时纠正。
    （5）按照保质量、保工期和降低成本的原则，审核并批准工程施工组织设计和技术方案，同
时报告委托人。
（6）主持工程建设有关的协作单位的组织协调，重要协调事项应事先向委托人报告。
（7）对于不符合设计要求及国家质量标准的材料、构配件、设备，以及对不符合规范和质量
标准的工序、单元工程、分部工程和不安全的施工作业，立即通知监理人采取相应措施。
（8）及时审批监督监理人发布的开工通知、停工通知、复工通知，代建人批准开工通知、停
工通知、复工通知应通报委托人。
    （9）对工程施工进度的检查、监督，以及对工程实际完工（或竣工）日期提前或超过工程施
工合同规定的竣工期限的签认。
    （10）在工程施工合同约定的工程价格范围内，工程款支付的审核和签认，当超出施工承包合同范围和一定额度时，签认补充规定由专用条款约定。对结算工程款的复核确认与否定。
    （11）对项目建设资金的使用进行合理计划。
    （12）与有关单位商定处理保修、返修内容和费用，并报委托人批准。
第十八条 代建人有权拒绝委托人提出的违反国家相关法律、法规、政策的要求。
第十九条 代建人按本合同约定的“分担工作明细表”负责项目现场的全部建设管理服务工作。

第三部分 双方的义务
委托人的义务
第二十条 委托人应当及时办理项目有关行政审批、核准、备案等报批文件，应当在专用合同
条款约定的时间内免费向代建人提供与工程有关的为代建项目管理工作所需要的工程资料。
第二十一条 委托人及时交纳规划、城市管理、审计等各种相关费用，并应为代建人如下工作
提供方便：委托范围内的处理、协调与代建项目有关的各行政主管部门及居民关系等工作；以委托人名义办理的各项建设手续。
第二十二条 委托人应当授权一名熟悉工程情况、能在规定时间内代表委托人作出决定的现场
代表(在合同协议书中约定)，负责与代建人联系，协调关系，监督代建工作。更换现场代表，要提前通知代建人。
第二十三条 委托人应按专用合同条款第五十六条规定向代建人支付代建报酬、奖励费等。 
第二十四条 委托人应在专用合同条款约定的时间内就代建人书面提交并要求作出决定的一
切事宜给予书面答复。
第二十五条 若委托人对重大方案进行调整，应在 24 小时内书面通知代建人采取应对措施，
并视具体情况签订补充合同调整代建报酬。若委托人未按本合同有关规定及时对重大事项进行批
复或委托人工作拖延时间过长已经严重影响代建人履行合同义务，委托人应及时调整计划、方案，
并根据实际情况对代建人的损失给予赔偿。
第二十六条 委托人应在项目完工（或竣工）验收合格后，在双方协商确定的时间内与代建人
共同办理项目移交手续，并组织对代建人进行客观、全面、公正的绩效评价。对于具备移交条件而委托人未办理移交手续等所产生的代管费用，由双方另行协商确定。
第二十七条 委托人应与代建人共同进行国家、省、市有关质量奖的申请和重大科研项目的立
项申请和管理工作，以及文明工地创建工作，并按专用合同条款第五十六条约定给予奖励。
第二十八条 委托人应全面实际地履行本合同约定的各项责任义务，如有违反则应当承担违约
责任。若委托人未按时提交设计文件或工程资金未按合同有关约定时间到位，严重影响工程进展
并给代建人造成的直接经济损失；或者由于委托人失职、渎职等原因给代建人造成重大损失；委托人应对代建人的损失依照相关法律、法规、规定及合同约定给予赔偿。
    代建人的义务 
第二十九条 代建人按代建合同履行代建工作职责，且遵守国家有关法律、法规、维护委托人
的合法权益。
第三十条 代建人应按批准的建设规模、建设内容和建设标准组织工程实施，严格控制项目投
资、确保工程质量，按期交付使用。在正式承接代建工作后一个月（或专用合同条款约定的时间）
内编制完成建设工程项目代建实施计划，并按照该计划要求组建能够满足代建项目管理工作需要
的项目管理机构，制定完整的管理制度，明确相关的工作程序和工作界面，按照代建管理的范围和内容完成代建工作。该计划报委托人批准。
第三十一条 代建人应严格按照工作内容分担明细表和合同条款约定的代建服务范围和工作
内容开展代建工作，并按月向委托人汇报代建工作进展情况。在工程项目管理过程中，如果因工程建设进度的推迟或延误而超过书面约定的日期，双方应进一步约定相应延长的合同期。
第三十二条 代建人“代建项目管理机构”及其职员不得接受工程项目任何参建各方的任何报
酬或经济利益。代建人不得参加与合同规定中委托人利益相冲突的任何活动。代建人应办理和处
理本单位“项目管理机构”的人员人身保险和财产保险。代建人应督促施工、监理等单位办理有关保险并向委托人备案。
第三十三条 代建人不得在实施过程中利用洽商或者补签其他合同随意变更建设规模、建设标
准、建设内容和投资额。对于必须进行设计变更的，应由设计单位填写设计变更单，并经监理人、
承包人（或材料设备供应或其他专业工作的服务单位）签署意见后，由代建人按经委托人批准的设计变更管理办法规定执行。
第三十四条 代建人按工程进度拟定招标方案和设备材料的采购计划,经委托人批准后由代建
人负责组织本工程建设所有招标或直接发包工作，并经委托人委托对招标代理机构及工作进行管
理，处理招标的标活动中的质疑与投诉事项。各项招标结果须经委托人同意后方能发布招标公告、
中标公示、中标通知书。委托人、代建人及中标（承揽）单位共同签订合同（否则签订合同无效），
同时接受招标投标管理部门的监管。
第三十五条 代建人使用委托人提供的设施和物品属于委托人的财产，在代建项目管理工作完
成或中止时，应将其设施和剩余的物品按委托人要求的时间和方式移交给委托人。
第三十六条 代建人应接受委托人因工程建设等需要进行的工作量调整。
第三十七条 代建人应根据项目进度需要及合同执行情况，向委托人提出资金计划申请，合理
使用建设资金，并接受委托人监督。
第三十八条 代建人应严格按照国家相关规定,组织工程竣工结算和财务决算，处理专业工作
中的合同纠纷，并接受委托人的监督。
第三十九条 代建人应在项目建成后，配合委托人组织竣工验收，并将验收合格的项目在规定
时间内向委托人办理移交手续。经委托人要求提前投入使用的项目，在使用期间需完善竣工验收
移交手续。
第四十条 代建人应建立项目代建服务档案，并监督、检查各专业工作单位建立完整的项目建
设档案，在代建项目完成后将工程档案、财务档案及相关资料向委托人和有关部门移交。未征得有关方面同意，不得泄露与本工程有关的保密资料。
第四十一条 代建过程中，代建人应无条件配合由委托人明确的审计单位、监察部门等对工程
全过程进行跟踪审计、行政监察，应全面负责代建范围内的资金安全管理工作。
第四十二条 代建人应及时进行与代建内容有关的工程质量奖的申报，以及由代建人参与的重
大科研项目的立项申请和管理工作。具体约定见专用合同条款。
第四十三条 代建人应全面实际地履行本合同约定的各项合同义务，任何未按合同的约定履行
的行为，承担相应的违约责任并予以赔偿；因代建人失职、渎职给委托人造成的损失应予以赔偿。
以上合计赔偿金额不超过合同约定的代建报酬。若发生因代建人工作失误造成重大伤亡及其他安
全事故，代建人应承担相应责任，同时负责处理并做好善后工作，并及时报告委托人。

第四部分 合同生效、变更、暂停与终止
第四十四条 本合同自代建人递交履约保证金后，双方法定代表人或其授权代理人在合同上签
字并加盖公章之日起生效（要求提供履约担保的，履约担保作为合同生效的前置条件）。履约保证金要求见“投标人须知前附表”。履约保证金证明在工程项目经完工验收合格之日起 28 天后失效。
第四十五条 在双方协商一致的基础上，委托人对代建项目委托管理服务的形式、范围和内容
可书面要求变更。上述变更或经批准的工程变更导致增加或减少的项目管理工作量，其有关的项
目管理服务费和项目管理目标亦应做相应的调整。
第四十六条 因委托人或第三方的责任，导致代建人履行项目管理服务滞后或未实际履行的，
代建人应及时将该情况与可能产生的影响书面通报委托人，如有必要，在双方协商一致的基础上
对本合同进行相应的变更。
第四十七条 在签订本合同后，除第四十五、第四十六条规定导致项目管理服务费发生变化外，
合同价格不作调整。专用合同条款对此另有约定的除外。
第四十八条 没有另一方的书面同意，任何一方不得将本协议规定的义务、责任和权利予以转
让。
第四十九条 未经委托人同意，代建人不得将项目委托管理服务的任何部分予以分包。代建人
第四章 合同条款及格式因项目管理服务的需要，经委托人同意可适当聘用符合要求的专业技术等人员。
第五十条 国家或行业等方面关于工程管理的规范性文件、办法调整时，项目管理服务费不作
调整。
第五十一条 出现根据本合同的规定不应由代建人负责的情况，且该情况已使代建人不能继续
履行全部或部分项目管理服务时，代建人应立即书面通知委托人。并且：
    （1）不得不暂停或减缓某些项目管理服务时，则经委托人书面确认，上述服务的完成期限予
以延长。
    （2）全部项目管理服务已无法继续履行时，代建人在书面通知委托人之日起 28 天内，如果委托人没有作出任何回应，代建人在进一步发出书面通知之日起 14 天后，有权单方面终止本合同。
    （3）因不可抗力致使本合同不能履行或只能部分履行时，双方互不担责。
第五十二条 委托人要求代建人全部或部分暂停项目管理服务或终止本合同时，必须在 28 天
之前发出书面通知。代建人在接到通知后，应立即安排停止全部或部分项目管理服务并将相关费
用开支减至最小，否则，委托人将停止支付代建报酬。如果该情况的出现，根据本合同的规定不应由代建人负责，委托人应及时向代建人支付与已提供服务相应的代建报酬。
第五十三条 代建人无正当理由，未根据本合同的规定履行全部或部分项目管理服务，委托人
可书面要求代建人予以解释。若代建人在 28 天内未能根据本合同给予合理的答复，委托人可在进一步发出书面通知之日起 14 天后，单方面终止本合同，并停止支付代建报酬，代建人并赔偿委托人因此所受到的全部损失。
第五十四条 委托人拖延支付代建报酬，并已超过规定期限的 28 天，或根据本合同第五十一
条（1）和第五十二条的规定，暂停项目管理服务已超过 42 天，代建人可书面要求委托人予以解
释。若委托人在 28 天内未能根据本合同给予合理的答复，代建人可在进一步发出书面通知之日起14 天后，单方面终止本合同或暂停部分或全部项目管理服务，委托人应及时向代建人支付与已提供服务相应的代建报酬，并补偿代建人的损失。
第五十五条 代建人办理完成项目移交手续，并经委托人审核通过工程决算，代建人收到代建
项目管理服务费尾款且代建缺陷责任期结束后，本合同即终止。本合同的终止，不得损害或影响双方根据本合同应有的义务、责任、权益的履行和享有。
第五部分 代建报酬及奖罚
第五十六条 因国家有关法律、法规、规章和代建报酬标准发生变化时，按有关规定调整代建
报酬的约定按专用合同条款执行。委托人向代建人支付的代建报酬、奖励及工期延长索赔如下：
（1）正常代建报酬，支付方法在专用条款约定，通过竣工验收前累计支付不超过合同价款结
算总额的 75%，通过竣工验收并资产移交后进入缺陷责任期累计支付不超过国家及地方政府的有关部门规定的最高限额。
（2）附加代建报酬，签订补充协议，支付方法在合同专用条款中约定。
（3）奖励费与未完成任务处罚：同时满足按时完成项目代建任务、工程质量优良、项目投资
控制在批准概算总投资范围 3 个条件的，可以支付代建单位奖励资金，代建单位奖励资金一般不
得超过代建报酬（合同价款）的 10%，需使用财政资金支付的，应当事前报同级财政部门审核批
准；未完成代建任务的，应当扣减代建报酬。具体奖励、处罚标准和支付方法在合同专用条款约定。
（4）委托人原因及施工方、材料设备供应商造成工程建设周期延长，按专用合同条款处理。

第六部分 其他
第五十七条 隐蔽工程的验收：
进行地基基础主体结构施工、隐蔽工程验收及使用功能试验时，代建人应事先书面通知委托人到场，在验收合格后才能进行其他施工。
第五十八条 工程变更（含设计变更）：
（1）所有工程变更均需履行变更立项申报手续，未经立项审查批准的工程变更不得实施，
且不得办理工程支付。
（2）工程变更立项、变更申报、变更实施和变更审批的相关规定按双方商定的工程变更管
理办法执行。
（3）工程变更累计原则上不得突破批复概算。凡涉及技术标准、使用功能、结构类型和累
计突破批复概算的工程变更，由委托人复核并上报有权部门审批。
（4）任何单位或者个人不得违反本规定，不得擅自变更已经批准的施工图设计文件，不得
肢解工程变更规避审批。委托人有权复查并追究代建人错误变更的赔偿责任经批准的工程变更一
般不得再次变更。
第五十九条 在工程项目管理业务范围内，如需聘用专家咨询或协助，由代建人聘用的，其费
用由代建人承担，由委托人聘用的，其费用由委托人承担。
第六十条 代建人在工程项目管理过程中，不得泄露委托人提供、申明的秘密，不得泄露设计
人、施工方提供并申明的秘密。
第六十一条 对于代建人拥有版权并已用于本项目管理服务中的所有文件，委托人有权在本合
同项目中使用或复制。但未经代建人的同意，委托人不得将上述文件直接或间接用于其他项目、工程或服务之中。未经委托人同意，代建人不得出版与本项目有关的任何资料。
第六十二条 赔偿处理：
（1）委托人及代建人均不得参与损害对方利益的任何活动，否则受损害一方将向另一方要求
赔偿。
（2）委托人及代建人双方间的赔偿应在赔偿事件发生后的 28 天之内以书面形式提出索赔。
如果该事件具有持续性，则应在事件首次发生后 7 天之内提出索赔意向，并每隔 7 天提供一次该事件仍在持续发展的证明材料，直到该事件结束后 28 天之内提出正式的索赔文件。
（3）委托人及代建人有权就因其他第三方原因造成的损失提出索赔，委托人及代建人双方须
协助追溯责任，向其他第三方索取赔偿。如果该索赔要求未能成立，则索赔提出方应补偿由该索赔给其他第三方造成的各项费用支出和损失。
第六十三条 不可抗力：
不可抗力包括因战争、动乱、空中飞行物体坠落或非合同双方责任造成的爆炸、火灾，以及国家有关部门认可的一定级别的风、雨、雪、洪、震等自然灾害。
（1）因不可抗力导致合同不能全部或部分履行，委托人同代建人协商解决。
（2）不可抗力事件发生后，代建人应在 24 小时内书面通知委托人，受现场情况限定无法及时通知也应在事件结束后 24 小时内书面补报委托人，并在力所能及的条件下迅速采取措施，尽力减少损失；如不及时通知委托人，产生任何损失均不得免责。
（3）因不可抗力事件导致的损失由双方按以下方法分别承担：
①工程本身的损害、因工程损害导致第三方人员伤亡和财产损失以及运至施工场地用于施工
的材料和待安装的设备的损害，由委托人承担。
②委托人、代建人人员伤亡由其所在单位负责，并承担相应费用。
③代建人工具设备、其他财物损坏及停工损失，由代建人承担。
第六十四条 除另有规定外，在本合同中所指的任何单位或个人发出或发布的任何通知，或予
以批准、确认、认证，或表示同意、否定，或作出决定、任命，或提出要求和意见等均应是书面的，都不应被无理扣压或拖延。收件方应在回执上签署姓名和收到时间。特殊情况下难以以书面形式通知时，一方可先以口头进行通知，但必须在 24 小时内以书面形式进行确认。

第七部分 争议的解决
第六十五条 委托人和代建人在履行合同中发生争议的，可以友好协商解决。合同当事人友好
协商解决不成的，可在专用合同条款中约定下列一种方式解决：
（1）向约定的仲裁委员会申请仲裁；
（2）向有管辖权的人民法院提起诉讼。
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[bookmark: _Toc79240549]第二节 专用合同条款
第一条 （9）
◆代建依据： 
    ①《中华人民共合同民法典》《中华人民共和国建筑法》《中华人民共和国安全生产法》《《建设工程质量管理条例》【2019版】《关于水利工程建设项目代建制管理的指导意见》《西藏自治区水利工程建设项目代建制管理暂行办法》等法律法规，以及其他有关工程建设管理、技术标准、工程质量检验评定标准、试验规程等法律、行政法规。
②项目批复的初步设计。
本工程项目委托代建合同。
③委托人依据本合同文件和双方商定的其他文件及与中标单位签订的合同及文件。
④《建设工程工程量清单计价规范》【GB50500-2013】及西藏自治区建设工程计价文件。
⑤其他与本项目有关的文件。
◆代建形式：初步设计批复以后的建设实施代建
◆代建范围：                      
◆代建内容：                      
◆代建目标：
投资管理目标：控制在批复的工程概算之内 
质量管理目标：                       
工期管理目标：                       
    安全管理目标：                       
    文明施工管理目标：                       
廉政管理目标：                       
    环境保护管理目标：                       
    其他管理目标：                       
（20）“缺陷责任期”是项目          后的代建服务期限，从项目竣工验收合格之日起   个月。
第一条 其他词语解释：                       

代建人的职责
第十七条 
（10）超出施工承包合同范围和一定额度时，签认规定：          
委托人的义务
第二十条 委托人应在下列时间前向代建人提供如下工程资料：
（1）项目可行性报告及专家评审意见，时间：
（2）可行性研究报告批复，时间：
（3）立项批文，时间：
（4）规划红线图，时间：
（5）初步设计，时间：
（6）资金来源和总投资金额，时间： 
第二十四条 委托人就代建人书面提交并要求作出决定的一切事宜给予书面答复时间： 
3 天 。

代建人的义务 
第三十条 代建人……在正式承接代建工作后         天内编制完成建设工程项目代建
实施计划。
第四十二条 
（1）申报工程质量奖项承担费用和相应工作规定：
申报工程质量奖项需承担的费用和相应工作由委托人及工程参建单位共同承担。具体工作由
委托人组织实施，代建人负责相关服务及协调工作。
（2）重大科研项目的立项申请和管理规定：
重大科研项目的立项由委托人申请并组织相关单位实施，代建人除按照该科研项目规定和要
求作为参加单位外，应负责总体协调和相关服务工作。

合同变更 
第四十七条 在签订本合同后，除第四十五、第四十六条规定导致项目管理服务费发生变化外，
合同价格不作调整。补充约定如下：非不可抗力，不得随意变更代建工作量，否则应承担另一方的损失。

代建报酬及奖惩 
第五十六条 
因国家有关法律、法规、规章和代建报酬标准发生变化时，按有关规定调整代建报酬的约
定                                                      。 
（1）正常代建报酬支付方法：
第一次付款：
第二次付款：
第三次付款：
…
正常代建报酬支付申请表要求如下：
代建人向委托人提交按委托人批准格式填写的项目管理服务费支付申请一式四份，该支付申
请包括以下栏目，代建人应逐项填写清楚：
①工程形象进度；
②申请支付的金额；
委托人应在收到代建人支付申请单后 14 天 内予以批复并支付。若委托人对代建人提交的支
付申请有疑义，委托人应在收到代建人项目管理服务费支付申请后 7 天内将申请退回代建人，并
要求其重新计算、上报。
    （2）附加代建报酬计取方法、支付时间及方法，经双方签订补充合同约定。
（3）奖励费与未完成任务处罚：
A.奖励：同时满足按时完成项目代建任务、工程质量优良、项目投资控制在批准概算总投资范围 3 个条件的，工程竣工后 28 天内奖励代建单位的约定：    。创建文明工地    等奖励代建单位的约定： 。
    B.处罚：未完成任务处罚总额不超过正常代建报酬，具体规定如下：
    ①出现安全事故，除行政类罚款外，合同约定处罚      元/一起。
②因代建人管理不善致工程未达到设计要求或质量不合格的，须由代建人责成监理、施工单位采取补救措施，直至通过验收为止，委托人有权对代建人处以正常代建报酬    %的处罚。
③施工工期延长处罚：延长工期从合同期届满之日起计。因代建人原因导致工程建设周期延长未实现工期管理目标的：比计划完工工期每延迟一天按    元扣减代建报酬。
（4）委托人原因及施工方、材料设备供应商造成工程建设周期延长
A.因委托人原因导致工程建设周期延长：协商解决 。
B.因施工方、材料设备供货商原因导致关键节点计划工期延误,代建人应优化计划工期，协调、
督促各方加快进度，代建人履行监管义务后，仍造成工程建设周期延长的，代建人有权向责任方要求索赔或补偿相关损失。
第六十五条委托人和代建人在履行合同中发生争议的，可以友好协商解决。合同当事人友好协商解决不成的，选择下列      方式解决：
（1）向     仲裁委员会申请仲裁；
（2）向   人民法院提起诉讼。

专用条款补充规定：
使用结余资金的增补项目或原合同履行后使用结余资金进行工程变更的项目的代建服务承担
单位（需要继续委托代建服务的）和代建报酬等事项约定：              。
委托人向代建设人提供的工作和生活设施：              。
委托人向代建人提供的工作和生活设施产权归委托人所有，工程结束后交还给委托人或根据委托人的指示，移交给管理单位。
对代建人的项目机构人员配置要求：                    
合同附件：工程项目建设实施代建工作内容分担明细表


附件：
工程项目建设实施代建工作内容分担明细表

（说明：以下分工明细表为实施阶段代建举例表格，应根据项目实际代建委托情况填写并与合同条款一致。）

	序号
	项目内容
	委托人
	代建人

	
	项目报批阶段
	
	

	一
	可研、勘察设计（初步设计）
	
	

	
	建设实施阶段
	
	

	一
	建设实施准备阶段
	
	

	1
	资金筹措
	
	

	2
	征地、移民、拆迁
	
	

	3
	完成“三通一平”
	
	

	4
	拨地（红线）放样测量
	
	

	5
	建筑物放样测量（含周边建筑物、地下调查）
	
	

	6
	总体及分项招标报告
	
	

	7
	施工监理、移民安置监督评估、工程施工等招标
	
	

	8
	征地移民监测评估招标
	
	

	9
	材料、设备采购安装招标
	
	

	10
	质检、水保与环保监测招标
	
	

	11
	其他项目招标或直接发包
	
	

	12
	投标人质疑、征询处理
	
	

	13
	招标监察、监督部门指示
	
	

	14
	办理规划许可证
	
	

	15
	申报质监
	
	

	16
	申报安监
	
	

	17
	申报开工
	
	

	18
	开工前的意见
	
	

	19
	建设资金使用计划
	
	

	二
	建设实施阶段
	
	

	（一）
	工程设计管理
	
	

	1
	招标设计审查
	
	

	2
	施工图设计审查
	
	

	3
	设计交底
	
	

	4
	现场指导配合
	
	

	5
	专项设计管理
	
	

	6
	设计变更、工程变更
	
	

	7
	科研项目申报、工作督查、成果验收
	
	

	（二）
	工程监理、专项监测评估管理
	
	

	1
	组织机构人员配备核查
	
	

	2
	资料和设施核查
	
	

	3
	监理规划、细则评审
	
	

	4
	监理工作质量抽查与评估
	
	

	（三）
	工程进度管理
	
	

	1
	施工总进度计划
	
	

	2
	各合同工程进度计划
	
	

	3
	施工年度进度计划
	
	

	4
	专业工作开工、停工、复工通知
	
	

	（四）
	工程质量管理
	
	

	1
	分部、单元工程项目划分
	
	

	2
	工程验收方案
	
	

	3
	建立代建服务质量管理体系
	
	

	4
	建立专业工作质量管理体系
	
	

	5
	施工组织设计、方案审查
	
	

	6
	质量关键点监控
	
	

	7
	主要设备、材料质量监控
	
	

	8
	质量平行检测
	
	

	9
	第三方质量检测
	
	

	10
	分部、单位工程验收
	
	

	11
	质量监督活动
	
	

	12
	工程质量奖项申报
	
	

	（五）
	工程投资管理
	
	

	1
	建立投资管理体系
	
	

	2
	编制资金使用计划
	
	

	3
	工程变更
	
	

	4
	工程计量签证
	
	

	5
	工程支付
	
	

	6
	工程结算
	
	

	（六）
	安全风险管理
	
	

	1
	安全风险源识别、评估、控制、管理纲要
	
	

	2
	建立安全防护施工管理体系
	
	

	3
	安全防护施工细则
	
	

	4
	安全防护施工措施制定
	
	

	5
	安全防护方案
	
	

	6
	安全防护措施落实
	
	

	7
	安全事故处理
	
	

	（七）
	文明工地管理
	
	

	1
	建立文明施工管理体系
	
	

	2
	文明施工细则
	
	

	3
	文明施工措施制定
	
	

	4
	创施工文明工地
	
	

	（八）
	环境保护管理
	
	

	1
	建立环境保护管理体系
	
	

	2
	环境保护细则
	
	

	3
	环境保护措施制定
	
	

	（九）
	专项活动
	
	

	1
	大型会议
	
	

	2
	专项检测
	
	

	3
	其他活动
	
	

	（九）
	工程合同管理
	
	

	1
	合同起草
	
	

	2
	合同洽谈
	
	

	3
	合同签订
	
	

	4
	合同备案
	
	

	5
	合同管理
	
	

	6
	工程索赔管理
	
	

	（十）
	信息管理
	
	

	1
	建立信息管理体系
	
	

	2
	市场信息收集
	
	

	3
	工程资料管理
	
	

	4
	图纸管理
	
	

	（十一）
	工程外部协调管理
	
	

	1
	政府相关职能部门
	
	

	2
	海事、港航监督
	
	

	3
	工程审计、稽察
	
	

	4
	规划、勘察、设计、测绘
	
	

	5
	质监站、安监、白蚁防治
	
	

	6
	人防、消防、防雷
	
	

	7
	供电、供水、燃气
	
	

	8
	网络、通讯、电视
	
	

	9
	公安、市容、渣土办、交管
	
	

	10
	环保、环卫、卫生防疫
	
	

	11
	城管、绿化、市政
	
	

	12
	城建档案
	
	

	13
	城乡居民矛盾
	
	

	（十二）
	工程内部协调
	
	

	1
	综合管线施工
	
	

	2
	环境保护
	
	

	3
	文明施工
	
	

	4
	现场甲供材、设备管理
	
	

	5
	现场监理难以协调的工作
	
	

	三
	验收、交付
	
	

	1
	功能验收
	
	

	2
	检验测试
	
	

	3
	阶段、专项验收
	
	

	4
	消防工程验收（消防检测）
	
	

	5
	水下工程验收
	
	

	6
	机组试运行验收
	
	

	7
	单位工程验收
	
	

	8
	合同工程验收
	
	

	9
	规划验收
	
	

	10
	竣工地形图测绘
	
	

	11
	环保验收
	
	

	12
	绿化单项验收
	
	

	13
	防雷装置验收
	
	

	14
	白蚁防治验收
	
	

	15
	建筑产权面积勘测
	
	

	16
	档案验收
	
	

	17
	竣工验收
	
	

	18
	设备移交
	
	

	19
	档案移交
	
	

	20
	交付使用
	
	

	21
	竣工验收备案
	
	

	四
	工程缺陷责任期和代建缺陷责任期
	
	

	1
	提出缺陷问题
	
	

	2
	拿出整改方案及意见
	
	

	3
	进行整改
	
	

	4
	责任期满确认
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委托人：             
代建人：             
合同名称：             
合同编号：              
依据国家有关法律、法规，             (委托人名称)(以下简称委托人),委托          (代建人名称)(以下简称代建人)提供        （工程项目名称）        （标段名称）代建服务,经双方协商一致，订立本合同书。
一、项目概况
招标项目名称：              
项目总投资：             （以项目批复的投资概算为准）。
建设范围：              
    建设内容：              
项目立项批准文号：              
二、代建项目建设管理形式、范围和工作内容 
1.代建形式、范围：建设实施代建，包括施工准备阶段、施工阶段、试运行阶段、竣工验收
阶段和缺陷责任期内的保修阶段（注：委托人根据实际情况填写）。
2．代建工作内容：
基本工作内容：协调各专业工作之间关系，组织各专业工作发包、开工与验收，监督、检查
各专业工作实施，将有关工作情况及时向委托人及有关部门报告。
具体工作内容：在项目初步设计批复后，进行建设实施阶段各专业工作的发包及实施、工程
款支付、完工结算、竣工审计、完工验收、竣工验收管理等，并对工程项目进行质量、安全、进
度、投资、合同、信息、环境保护等管理，直至办理竣工验收手续和竣工决算、资产移交使用单
位等实施过程的建设管理工作；项目的各类手续报批、报建、报表和组织协调各方面关系，整理
汇编移交有关项目资料等。
主要代建工作分解见附件“工作内容分担明细表”。
三、双方代表
委托人派         作为现场管理负责人，负责联络协调双方工作。代建人派         作为项目负责人，对工程质量、进度、投资及安全文明施工全面负责。
四、代建项目管理目标
1.投资管理目标： 。
2.质量管理目标：代建人应按照国家和省市有关规定、规范组织工程建设和项目管理，竣工验收合格率达到 100%，其他约定按专用合同条款内容填入。
3.工期管理目标：自本合同签订至工程完工验收合格，以及后续工程结算、审计、竣工验收及产权登记（如有）、资产、资料移交。其中质保服务期为竣工验收合格之日后 12 个月。
4.安全管理目标：签订合同时按专用合同条款内容填入。
5.文明施工管理目标：签订合同时按专用合同条款内容填入。
6.廉政目标：签订合同时按专用合同条款内容填入。
7.环境保护管理目标：签订合同时按专用合同条款内容填入。
8.其他管理目标：签订合同时按专用合同条款内容填入。
五、代建合同文件的组成及解释顺序
本合同文件由以下文件组成：
1.合同协议书及其补充协议；
2.中标通知书；
3.投标函；
4.专用合同条款及其附件；
5.通用合同条款；
6.项目相关批复文件；
7.代建管理方案及实施计划；
8.双方确认需进入合同的其他文件。
六、代建报酬及奖惩
    常代建报酬：       。
附加代建报酬及有关奖惩，按合同专用条款执行。
七、本合同在双方法定代表人或其授权代理人在本合同上签字并加盖双方公章、代建人递交履约
担保证件后生效，在代建缺陷责任期结束后终止。
八、本合同壹式捌份，其中正本两份，副本六份，双方各执正本一份，副本三份；当正本与副本不一致时，以正本为准。

委托人：              
（盖章）
法定代表人或委托代理人：（签名）
代建人：             
（盖章）
法定代表人或委托代理人：（签名）
 
签订时间：二○    年 月 日
签订地点： 



注：联合体中标的，代建人签字、盖章格式须增加联合体其他成员，并标明联合体牵头人和联合体成员单位。
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附件二：履约保证金格式

如采用银行保函，格式如下：
履约保证金
             （委托人名称）：
鉴于        （委托人名称，以下简称“委托人”）接受        （代建人名称，以下称“代建人”）于         年         月         日参加         （工程项目名称）         （标段名称）招标项目的投标。我方愿意无条件地、不可撤销地就代建人履行与你方订立的合同，向你方提供担保。
1. 担保金额人民币（大写）          元（¥ ）。
2. 担保有效期自委托人与代建人签订的合同生效之日起至委托人签发之日起 28 天后失效。
3. 在本担保有效期内，如果代建人不履行合同约定的义务或其履行不符合合同的约定，我方
在收到你方以书面形式提出的在担保金额内的赔偿要求后，在 7 天内无条件支付。
4. 委托人和代建人变更合同时，无论我方是否收到该变更，我方承担本担保规定的义务不变。

担保人名称：       （盖单位章）
法定代表人或其委托代理人：       （签字）
地 址：       
邮政编码：       
电 话：       
传 真：       
                                                          年       月       日

[image: 图片1]
[bookmark: _Toc179632785][bookmark: _Toc152042546][bookmark: _Toc492300702][bookmark: _Toc144974826][bookmark: _Toc152045767][bookmark: _Toc184635122][bookmark: _Toc247527798][bookmark: _Toc152045610][bookmark: _Toc144974578][bookmark: _Toc247514197][bookmark: _Toc300835199][bookmark: _Toc152042388][bookmark: _Toc179632787][bookmark: _Toc246997081][bookmark: _Toc247085853][bookmark: _Toc246996338][bookmark: _Toc152042549][bookmark: _Toc144974829]
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[bookmark: _Toc25847]附件四：预付款保函
（格式如下，未经委托人同意不允许更改，如确需更改，须事先征得委托人同意）

预付款担保函

（委托人名称）：
根据        （代建人名称，以下简称“代建人”）与        （委托人名称，以下简称“委托人”） 于   年   月   日签订的合同协议书，代建人按约定的金额向委托人提交一份预付款担保，即有权得到委托人支付相等金额的预付款。我方愿意就你方提供给代建人的预付款提供担保。
1、担保金额人民币（大写）    元（￥）。
2、担保有效期自预付款支付给代建人起生效，至委托人签发的代建服务费付款证书说明预付款已完全扣清止。
3、在本担保有效期内，因代建人违反合同约定的义务而要求收回预付款时，我方在收到你方的书面通知后，无条件地在7天内予以支付。但本担保的担保金额，在任何时候不应超过预付款金额减去委托人按合同约定在向代建人签发的代建服务费付款证书中已扣回的金额。
	



担保人： （盖单位章）
法定代表人或其委托代理人： （签字）
地　　址：
邮政编码：
电　　话：
传　　真：
   年   月   日

注：委托代理人应附授权委托书

[bookmark: _Toc15619][bookmark: _Toc20997][bookmark: _Toc17818][bookmark: _Toc15829][bookmark: _Toc4598]

附件五：廉政合同
添加……

[bookmark: _Toc20361][bookmark: _Toc11519][bookmark: _Toc9228][bookmark: _Toc576][bookmark: _Toc31408]

附件六：安全生产合同
添加……

[bookmark: _Toc492300706][bookmark: _Toc4628]



































[bookmark: _Toc79240551]第五章  委托人要求
委托人要求应尽可能清晰准确，对于可以进行定量评估的工作，委托人要求不仅应明确规定
其功能、用途、质量、环境、安全，并且要规定偏差的范围和计算方法，以及检验、试验、试运
行的具体要求。对于代建人负责提供的有关服务，在委托人要求中应一并明确规定。
委托人要求通常包括但不限于以下内容：
[bookmark: _Toc9107][bookmark: _Toc22863][bookmark: _Toc79240552][bookmark: _Toc22742][bookmark: _Toc1886911247][bookmark: _Toc31221][bookmark: _Toc5399]一、代建要求
招标人应当根据项目情况在本章中明确相应的代建要求，一般应包括以下内容：
[bookmark: _Toc17485][bookmark: _Toc18660]1.项目概况
包括项目名称、项目管理单位、建设规模、项目地理位置、周边环境、树木情况、文物情况、
地质地貌、气候及气象条件、道路交通状况、市政情况等。
[bookmark: _Toc17854][bookmark: _Toc18764]2.代建范围及内容
[bookmark: _Toc428][bookmark: _Toc506]3.代建依据
[bookmark: _Toc26658][bookmark: _Toc2391]4.代建人员和设备要求
[bookmark: _Toc5357][bookmark: _Toc446]5.其他要求
[bookmark: _Toc25063][bookmark: _Toc29489][bookmark: _Toc1947150837][bookmark: _Toc25857][bookmark: _Toc79240553][bookmark: _Toc16990][bookmark: _Toc313]二、适用规范标准
1.国家、行业、项目所在地规范名录
2.国家、行业、项目所在地标准名录
3.国家、行业、项目所在地规程名录
[bookmark: _Toc11777][bookmark: _Toc27322][bookmark: _Toc79240554][bookmark: _Toc19181][bookmark: _Toc29148][bookmark: _Toc1554297270][bookmark: _Toc22042]三、成果文件要求
[bookmark: _Toc20413][bookmark: _Toc6334][bookmark: _Toc13339][bookmark: _Toc79240555][bookmark: _Toc12828][bookmark: _Toc547142275]四、委托人财产清单
[bookmark: _Toc8746][bookmark: _Toc30226]（一）委托人提供的设备、设施
1.委托人提供的办公房屋及冷暖设施：如办公室数量及面积、空调等
2.委托人提供的设备清单：如电脑、投影、打印机、复印机等
3.委托人提供的设施清单：如办公桌椅、文件柜等
…… 
[bookmark: _Toc5415][bookmark: _Toc20431]（二）委托人提供的资料
[bookmark: _Toc13471]    1.施工场地及毗邻区域内的供水、排水、供电、供气、供热、通信、广播电视等地下管线
资料、气象和水文观测资料，相邻建筑物和构筑物、地下工程的有关资料，以及其他与建设工
程有关的原始资料
[bookmark: _Toc18272]2.定位放线的基准点、基准线和基准标高
[bookmark: _Toc27708]3.委托人取得的有关审批、核准和备案材料
[bookmark: _Toc17468]4.勘察文件、设计文件等资料
[bookmark: _Toc3762]5.技术标准、规范
[bookmark: _Toc1378]6.工程承包合同及其他相关合同
[bookmark: _Toc30412]7.其他资料
[bookmark: _Toc23313][bookmark: _Toc2845]（三）委托人财产使用要求及退还要求
1.委托人财产使用要求
2.委托人财产退还要求
…… 
[bookmark: _Toc24510][bookmark: _Toc12811][bookmark: _Toc1318890659][bookmark: _Toc21324][bookmark: _Toc79240556][bookmark: _Toc31912][bookmark: _Toc6632]五、委托人提供的便利条件
1.委托人提供的生活条件
2.委托人提供的交通条件
3.委托人提供的网络、通讯条件
4.委托人提供的协助人员
…… 
[bookmark: _Toc79240557][bookmark: _Toc12486][bookmark: _Toc17850][bookmark: _Toc20862][bookmark: _Toc658724020][bookmark: _Toc30009][bookmark: _Toc6881]六、代建人需要自备的工作条件
1.代建人自备的工作手册：如本项目必备的规范标准、图集等
2.代建人自备的办公设备：如电脑、软件、投影、打印机、复印机、照相机等
3.代建人自备的交通工具：如出行车辆等
4.代建人自备的现场办公设施：如办公桌椅、文件柜等
5.代建人自备的安全设施：如安全帽、安全鞋、手电筒等
6.代建人自备的试验检测仪器、设备、工具
7.代建人自备的试验用房、样品用房
…… 
[bookmark: _Toc3997][bookmark: _Toc7719][bookmark: _Toc79240558][bookmark: _Toc1334723326][bookmark: _Toc16853][bookmark: _Toc2765][bookmark: _Toc5083]七、委托人的其他要求
委托人的其他要求
…… 
 



[bookmark: _Toc492300718][bookmark: _Toc21822]









[bookmark: _Toc79240559]第六章 投标文件格式
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[image: 图片1]




        （项目名称）        （标段名称）


[bookmark: _Toc79240560]投标文件（商务标）























投标人：                             （盖单位章）

   年   月   日



[bookmark: _Toc492300719]目录

一、投标函及投标函附录
二、法定代表人身份证明（适用于无委托代理人的情况）
二、授权委托书（适用于有委托代理人的情况）
三、联合体协议书
四、投标保证金
五、代建报酬清单
六、资格审查资料
[bookmark: _Toc7039][bookmark: _Toc369531691][bookmark: _Toc352691655]七、其他资料
[bookmark: _Toc492300720]
95



[bookmark: _Toc79240561][bookmark: _Toc2420][bookmark: _Toc369531692][bookmark: _Toc6931][bookmark: _Toc352691656]一、投标函及投标函附录
[bookmark: _Toc370676426][bookmark: _Toc391394111][bookmark: _Toc359594235][bookmark: _Toc492300721][bookmark: _Toc482188651][bookmark: _Toc385943065]（一）投标函
（招标人名称）：
1．我方已仔细研究了              （项目名称）              （标段名称）招标文件的全部内容，愿意以人民币（大写）     （¥      ）的投标总报价，代建服务期限：       ，按合同约定完成代建工作。
2. 我方的投标文件包括下列内容：
（1）投标函及投标函附录；
（2）法定代表人身份证明或授权委托书；
（3）联合体协议书（如有）；
（4）投标保证金；
（5）代建报酬清单；
（6）资格审查资料；
（7）其他资料；
（9）代建实施方案。
投标文件的上述组成部分如存在内容不一致的，以投标函为准。
3．我方承诺在招标文件规定的投标有效期内不撤销投标文件。
4．如我方中标，我方承诺：
（1）在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内与你方签订合同；
（2）在签订合同时不向你方提出附加条件；
[bookmark: _Toc369531694][bookmark: _Toc1187][bookmark: _Toc352691658]（3）按照招标文件要求提交履约保证金；
（4）在合同约定的期限内完成合同规定的全部义务。
5．我方在此声明，所递交的投标文件及有关资料内容完整、真实和准确，且不存在第二章“投标人须知”第1.4.3项规定的任何一种情形。
6．	（其他补充说明）。
[bookmark: _Toc16568][bookmark: _Toc16824][bookmark: _Toc352691660][bookmark: _Toc352691659][bookmark: _Toc369531695][bookmark: _Toc369531696]投 标 人：       （盖单位章）
法定代表人：       （签字）
地    址：               		
网    址：                   	
电    话：                 		
传    真：                 	
邮政编码：                    	
         年     月     日

[bookmark: _Toc391394112][bookmark: _Toc370676427][bookmark: _Toc359594236][bookmark: _Toc482188652][bookmark: _Toc385943066][bookmark: _Toc492300722][bookmark: _Toc144974856][bookmark: _Toc352691661][bookmark: _Toc300835209][bookmark: _Toc152042576][bookmark: _Toc361508752][bookmark: _Toc152045787][bookmark: _Toc247514246][bookmark: _Toc384308375][bookmark: _Toc17960][bookmark: _Toc247527827][bookmark: _Toc369531697]（二）投标函附录
	序号
	条款名称
	合同条款号
	约定内容
	备注

	1
	项目负责人
	
	姓名： 
	

	2
	技术负责人
	
	姓名：
	

	3
	代建服务期限
	
	
	

	4
	合同价款确定方式
	
	
	

	……
	……
	
	
	

	……
	……
	
	
	



投 标 人：（盖单位章）
                        法定代表人：	（签字）
	年	月	日


[bookmark: _Toc79240562][bookmark: _Toc22605][bookmark: _Toc492300723]二、法定代表人身份证明


投标人名称：      
单位性质：      
地址：      
成立时间：	年	月	日
经营期限：      
姓名：       性别：       年龄：       身份证号码：      　
职务：      系     （投标人名称）的法定代表人。
    特此证明。

附：法定代表人身份证扫描件。



                              投标人：          	（盖单位章）

                                   	 年	 月	 日



[bookmark: _Toc79240563][bookmark: _Toc3779][bookmark: _Toc492300724]二、授权委托书

本人（姓名）      系      （投标人名称） 的法定代表人， 现委托      （姓名）（身份证号码：      ）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改      （项目名称）       （标段名称）投标文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。
委托期限：      。
代理人无转委托权。
附：法定代表人身份证扫描件、委托代理人身份证扫描件。


投标人：      （盖单位章）
法定代表人：      （签字）
身份证号码：      
委托代理人联系电话（手机）：      

      年      月      日


[bookmark: _Toc79240564][bookmark: _Toc492300725][bookmark: _Toc4623]三、联合体协议书
      （所有成员单位名称）自愿组成      （联合体名称）联合体，共同参加      （项目名称）      （标段名称）代建招标项目投标。现就联合体投标事宜订立如下协议。
1.       （某成员单位名称）为      （联合体名称）牵头人。
[bookmark: _Toc152042579][bookmark: _Toc152045790][bookmark: _Toc384308378][bookmark: _Toc247514249][bookmark: _Toc247527830][bookmark: _Toc361508755][bookmark: _Toc300835212][bookmark: _Toc144974859][bookmark: _Toc7749][bookmark: _Toc352691664][bookmark: _Toc369531700]2. 联合体各成员授权牵头人代表联合体参加投标活动，签署文件，提交和接收相关的资料、信息及指示，进行合同谈判活动，负责合同实施阶段的组织和协调工作，以及处理与本招标项目有关的一切事宜。
[bookmark: _Toc247514283][bookmark: _Toc27930][bookmark: _Toc300835213][bookmark: _Toc352691665][bookmark: _Toc144974860][bookmark: _Toc384308380][bookmark: _Toc361508756][bookmark: _Toc369531701][bookmark: _Toc152045791][bookmark: _Toc152042580][bookmark: _Toc247527831]3. 联合体牵头人在本项目中签署的一切文件和处理的一切事宜，联合体各成员均予以承认。联合体各成员将严格按照招标文件、投标文件和合同的要求全面履行义务，并向招标人承担连带责任。
4. 联合体各成员单位内部的职责分工如下：      。
5. 本协议书自所有成员单位法定代表人（或其委托代理人）签字并盖单位章之日起生效，合同履行完毕后自动失效。
6. 本协议书一式份，联合体成员和招标人各执一份。

注：本协议书由法定代表人签字的，应附法定代表人身份证明；由委托代理人签字的，应附授权委托书。

联合体牵头人名称：				（盖单位章）
法定代表人或其委托代理人：				（签字）

联合体成员名称：					（盖单位章）
法定代表人或其委托代理人：				（签字）

联合体成员名称：				（盖单位章）
法定代表人或其委托代理人：				（签字）
…… 
      年      月      日


[bookmark: _Toc492300726][bookmark: _Toc9485][bookmark: _Toc79240565][bookmark: _Toc384308381][bookmark: _Toc152042581][bookmark: _Toc144974861][bookmark: _Toc13469][bookmark: _Toc247527832][bookmark: _Toc352691666][bookmark: _Toc369531702][bookmark: _Toc247514284][bookmark: _Toc361508757][bookmark: _Toc300835214][bookmark: _Toc152045792]四、投标保证金
[bookmark: _Toc256691664][bookmark: _Toc256695540]如采用电汇或转账，投标人应提供银行回单的扫描件，基本账户开户许可证扫描件（或基本存款账户信息）。
如采用纸质保函，保函扫描件在此处提供，格式如下。保函原件应在在开标现场投标截止时间前密封递交招标人。
如采用电子保函，按电子保函服务平台及交易系统相关规定办理。


投标保函
		（招标人名称）：

鉴于   （投标人名称）（以下称“投标人”）于   年   月   日参加   （项目名称）   （标段名称）的投标，               （担保人名称，以下简称“我方”）无条件地、不可撤销地保证：若投标人在投标有效期内撤销投标文件，中标后无正当理由不与招标人订立合同，在签订合同时向招标人提出附加条件，不按照招标文件要求提交履约保证金，或者发生招标文件明确规定可以不予退还投标保证金的其他情形，我方承担保证责任。收到你方书面通知后，我方在7日内向你方无条件支付人民币（大写）                     。
第一种方式：
本保函在投标有效期内保持有效。要求我方承担保证责任的通知应在投标有效期内送达我方。
第二种方式：
本保函自（生效日期）之日起生效，至（失效日期）之日失效。要求我方承担保证责任的通知应在保函有效期内送达我方。（说明：具体日期由招标人在制定招标文件时明确，生效之日为投标截止日，失效之日为投标有效期届满之日）
注：投标人可以选择以上两种方式的任一种。


担保人名称：		（盖单位章）
法定代表人或委托代理人：（签字）
地     址：					
[bookmark: _Toc369531703][bookmark: _Toc22972][bookmark: _Toc352691667][bookmark: _Toc361508758][bookmark: _Toc384308382]邮政编码：							
电     话：		
   年   月   日
[bookmark: _Toc8862][bookmark: _Toc361508760]

[bookmark: _Toc79240566]五、代建报酬清单
[bookmark: _Toc7865]5.1 代建报酬清单说明
    1.投标总价包含了代建人为完成本合同代建任务所需的技术及管理人员费、办公设施费、交通设施费、生活设施费、   …      等其它一切费用，并考虑了应承担的风险。
2.技术及管理人员单价为综合单价，包括企业管理费、利润、税金和履行代建合同义务的人员报酬、人员保险（含人身意外伤害险和第三者责任险）等一切费用。
3.代建所需要的办公设施费、交通设施费、生活设施费报价，包括设施折旧费及燃料消耗、维护等使用费，包括企业管理费、利润、税金和履行代建合同义务的代建设施使用发生的一切费用。
4.本项目为总价合同。代建人所报技术及管理人员费、办公设施费、交通设施费、生活设施费单价将作为计取因合同变更引起的代建报酬调整的依据。
5.报价货币为人民币。
6.代建报酬清单中的暂列金是用于签订合同时尚未确定或不可预见的暂列金额，由招标人填写，并按合同条款的规定使用。

….


[bookmark: _Toc17072]5.2 代建报酬清单
表 1 代建服务费用报价汇总表
表 2 技术及管理人员服务费报价表
表 3 办公设施费报价表
表 4交通设施费报价表
表 5生活设施费报价表
表 6 其他费用报价表

…
（说明：招标人可以根据报价需要对表格进行适当调整）


表1 代建服务费用报价汇总表
	序号
	项目名称
	金额（元）
	备  注

	1
	技术及管理人员服务费
	
	


	2
	办公设施费
	
	

	3
	交通设施费
	
	

	4
	生活设施费
	
	

	5
	其他费用
	
	

	6
	暂列金
	
	

	7
	投标报价总计
（7=1+2+3+4+5+6）
	
	

	人民币(大写)：


  注： 表中暂列金由委托人填列，其余金额由投标人填写。



表2 技术及管理人员服务费报价表
	序号
	人 员
	数量
（人.月）
	单价
（元/人.月）
	金额（元）
	备注

	1
	项目负责人
	
	
	
	

	2
	技术负责人
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	

	6
	
	
	
	
	

	7
	
	
	
	
	

	8
	
	
	
	
	

	9
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	合计（元）
	
	
	
	



注：辅助人员的费用包含在投标报价的单价、合价与总价中，不单独报价。


表3办公设施费报价表
	序号
	
设施、设备名称及型号
	数量
	
单价（含折旧及使用费）
(元)
	小	计
(元)

	1
	
	
	
	

	2
	
	
	
	

	3
	
	
	
	

	4
	
	
	
	

	5
	
	
	
	

	6
	
	
	
	

	7
	
	
	
	

	8
	
	
	
	

	9
	
	
	
	

	……
	
	
	
	

	合计（元）
	



注：本表中所列设施、设备名称、型号及数量应与“六、资格审查材料”中“6.7 拟投入本项目的设施设备表”保持一致。


表4交通设施费报价表
	序号
	
设施、设备名称及型号
	数量
	
单价（含折旧及使用费）
(元)
	小	计
(元)

	1
	
	
	
	

	2
	
	
	
	

	3
	
	
	
	

	4
	
	
	
	

	5
	
	
	
	

	6
	
	
	
	

	7
	
	
	
	

	8
	
	
	
	

	9
	
	
	
	

	……
	
	
	
	

	合计（元）
	



注：本表中所列设施、设备名称、型号及数量应与“六、资格审查材料”中“6.7 拟投入本项目的设施设备表”保持一致。


表5生活设施费报价表
	序号
	
设施、设备名称及型号
	数量
	
单价（含折旧及使用费）
(元)
	小	计
(元)

	1
	
	
	
	

	2
	
	
	
	

	3
	
	
	
	

	4
	
	
	
	

	5
	
	
	
	

	6
	
	
	
	

	7
	
	
	
	

	8
	
	
	
	

	9
	
	
	
	

	……
	
	
	
	

	合计（元）
	



注：本表中所列设施、设备名称、型号及数量应与“六、资格审查材料”中“6.7 拟投入本项目的设施设备表”保持一致。


表6其他费用报价表
	序号
	
项目名称
	数量
	
单价
(元)
	小	计
(元)

	1
	
	
	
	

	2
	
	
	
	

	3
	
	
	
	

	4
	
	
	
	

	5
	
	
	
	

	6
	
	
	
	

	7
	
	
	
	

	8
	
	
	
	

	9
	
	
	
	

	……
	
	
	
	

	合计（元）
	






[bookmark: _Toc492300728][bookmark: _Toc79240567][bookmark: _Toc27113]六、资格审查资料
[bookmark: _Toc26389][bookmark: _Toc492300729]6.1基本情况表
	投标人名称
	

	注册地址
	
	邮政编码
	

	联系方式
	联系人
	
	电 话
	

	
	传  真
	
	网 址
	

	法定代表人
	姓名
	
	技术职称
	
	电话
	

	技术负责人
	姓名
	
	技术职称
	
	电话
	

	企业代建资质证书
	类型：                    等级：      证书号：

	营业执照号
	
	员工总人数：

	注册资本
	
	其中
	高级职称人员
	

	成立日期
	
	
	中级职称人员
	

	基本账户开户银行
	
	
	技术人员数量
	

	基本账户银行账号
	
	
	各类注册人员
	

	经营范围
	

	投标人关联企业情况（包括但不限于与投标人法定代表人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位）
	

	备注
	


注：投标人应在此表后相关证明材料，证明材料的要求见投标人须知第3.5.1项规定。

[bookmark: _Toc21112][bookmark: _Toc492300730]

6.2近年财务状况表
（近年指    年至    年）

财务状况表
	名　　称
	单　位
	   年
	   年
	   年

	一、注册资金
	
	
	
	

	二、净资产
	
	
	
	

	三、总资产
	
	
	
	

	四、固定资产
	
	
	
	

	五、流动资产
	
	
	
	

	六、流动负债
	
	
	
	

	七、负债合计
	
	
	
	

	八、营业收入
	
	
	
	

	九、净利润
	
	
	
	




注：投标人应在此表后相关证明材料，证明材料的要求见投标人须知第3.5.2项规定。
[bookmark: _Toc492300731][bookmark: _Toc30025]
6.3近年完成的类似项目情况表
（近年指   年   月   日至   年   月   日）
	项目名称
	

	项目所在地
	

	委托人名称
	

	委托人地址
	

	委托人电话
	

	合同金额
	

	合同履行时间
	

	合同内容
	

	项目负责人
	

	项目描述
	







	备注
	


注：投标人应在此表后相关证明材料，证明材料的要求见投标人须知第3.5.3项规定。


[bookmark: _Toc492300733][bookmark: _Toc29914]

6.4近年发生的诉讼及仲裁情况
（近年指    年    月至    年    月）
	序号
	诉讼或仲裁事项
	诉讼或仲裁中的地位
	缘由
	结果
	备注

	一
	诉讼事项
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	二
	仲裁事项
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


注：投标人应在此表后相关证明材料，证明材料的要求见投标人须知第3.5.4项规定。


[bookmark: _Toc14663][bookmark: _Toc482188667][bookmark: _Toc492300734]

6.5拟委任的技术及管理人员汇总表
	序号
	本项目任职
	姓名
	职称
	专业
	执业或职业资格证明
	备注

	
	
	
	
	
	证书名称
	级别
	证号
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	




[bookmark: _Toc144974873][bookmark: _Toc152042594][bookmark: _Toc179632825][bookmark: _Toc152045805]


6.6技术及管理人员简历表
	[bookmark: _Toc385943079][bookmark: _Toc384308390][bookmark: _Toc492300735][bookmark: _Toc300835232][bookmark: _Toc359594249][bookmark: _Toc370676440][bookmark: _Toc391394125][bookmark: _Toc482188668]姓  名
	
	年龄
	
	执业资格证书（或上岗证书）名称
	

	职  称
	
	学历
	
	拟在本项目任职
	

	工作年限
	
	从事代建工作年限
	

	毕业学校
	年毕业于            学校        专业

	主要工作经历

	时  间
	参加过的类似项目
	担任职务
	委托人及联系电话

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	



注：投标人应在此表后相关证明材料，证明材料的要求见投标人须知第3.5.5项规定。


[bookmark: _Toc482188666][bookmark: _Toc492300736][bookmark: _Toc3907]

6.7 拟投入本项目的设施设备表
	序号
	名称
	规格
	单位
	数量
	用途
	备注

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	




[bookmark: _Toc492300738]

[bookmark: _Toc9722][bookmark: _Toc79240568]七、其他资料
荣誉证书等投标人认为需要的其他材料。




        (项目名称)        （标段名称）

[bookmark: _Toc79240569]投 标 文件（技术标）















   年   月   日

[bookmark: _Toc79240570]代建实施方案
一、代建实施方案采用暗标评审。代建实施方案内不得出现投标人名称或者出现任何能直接判断出投标人和其相关人员信息的内容；图纸（如有）按规范要求绘制，不设图签，不得注明投标人和其相关人员信息或设计单位及设计人信息。否则，按无效（不合格）投标处理。
二、代建实施方案应包括（但不限于）下列内容：
代建实施方案应包括（但不限于）下列内容：
1、代建工程概况；
2、代建范围、代建内容；
3、代建依据、代建工作目标；
4、代建工作程序、方法和制度
5、工程质量、进度、资金使用、安全、环保水保管理措施；
6、招标采购管理、合同管理、设计变更管理、档案管理、财务管理、工程验收、保修服务；
7、配合有关部门监督检查、稽察、审计、考核等服务措施
8、组织协调内容及措施；
9、代建工作重点、难点分析；
10、廉政建设措施
11、对本工程代建的合理化建议；
12、其他。
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