重大项目支出绩效评价报告

(西藏拉洛水利枢纽及配套灌区工程)

一、基本情况

# （一）项目概况

西藏拉洛水利枢纽及配套灌区工程属于国务院支持西部发展的“172”项重大节水供水项目之一，是国家发改委2014年12月下达的《国家发展改革委办公厅关于西藏拉洛水利枢纽及配套灌区工程初步设计概算及中央补助投资有关问题的复函》（发改办投资[2014]3040号），工程概算批复资金49.532亿元。西藏自治区拉洛水利枢纽及灌区管理局是拉洛水利枢纽及灌区工程的建设法人单位。西藏拉洛水利枢纽及配套灌区工程，主要建设内容概括为：一个大坝，两座电站，三条主隧洞，四个灌区。工程批复工期58个月，预计2020年建成，目前仍处于工程建设期间。

2019年通过《西藏自治区财政厅关于下达2019年重大水利工程项目基建支出预算（拨款）的投资》（藏财建指[2019]8号）下达资金5亿元，2018年度结转资金3.18亿元，为2018年通过《西藏自治区财政厅关于下达2018年重大水利工程项目基建支出预算（拨款）的投资》（藏财建指[2018]8号），共计8.18亿元。截至2019年12月31日，下达资金8.18亿元，已执行6.66亿元，执行率81.18%。

# （二）项目绩效目标

项目年度预算绩效目标如下：1.保证工程建设进度；2.保证工程质量；3.为当地税务部门税收增长提供支持；4.为当地农牧民增产增收做出贡献；5.保护当地的生态环境；6.使受益区人民群众满意。

二、绩效评价工作开展情况

# （一）绩效评价目的、对象和范围

绩效评价目的主要包括：一是客观公正地评价中央及自治区财政水利发展资金支出绩效目标的实现程度，资金使用效果、效率，以及通过项目实施所带来的经济效益、社会效益、生态效益及可持续影响；二是根据绩效评价的结果为自治区水利厅、财政厅经费预算安排提供重要依据，奖优罚列，甚至暂停项目的预算安排；三是根据绩效评价结果，及时总结经验，分析存在问题及原因，采取切实措施进一步改进和加强项目支出资金管理，不断提高项目资金管理水平和使用效益，切实做到“花钱必问效、无效必问责”。

绩效评价对象和范围为西藏自治区拉洛水利枢纽及灌区管理局作为建设法人单位的西藏拉洛水利枢纽及配套灌区工程。

# （二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法

绩效评价原则。一是科学规范原则。严格执行规定的程序，按照科学可行的要求，采用定量与定性分析相结合的方法；二是公正公开原则。绩效评价应当符合真实、客观、公正的要求，按照规定公开并接受监督；三是绩效相关原则。绩效评价应当针对具体支出及其产出绩效进行，评价结果应清晰反映支出和产出绩效之间的紧密对应关系。

评价指标体系。评价过程中，参照《财政部关于印发<项目支出绩效评价管理办法>的通知》（财预〔2020〕10号）的要求，结合项目支出的特点，有针对性的设计了项目支出绩效评价指标体系。

指标体系分别设计一级指标5个，二级指标14个，三级级指标19个。一级、二级、三级指标设计明细情况见下表：

| 一级指标 | 分值 | 二级指标 | 分值 | 三级指标 | 分值 | 指标解释 | 评分标准 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目决策 | 10 | 资金分配 | 10 | 分配办法 | 4 | 是否根据需要制定相关资金管理办法，并在管理办法中明确资金分配方法，资金分配是否全面合理 | 办法健全、规范（2分），因素选择全面，合理（2分） |  |
|  |  |  |  | 分配结果 | 6 | 资金分配、支出方向是否符合相关管理办法 | 资金分配符合相关管理办法规定（3分），支出方向符合相关管理办法规定（3分） |  |
| 项目管理 | 30 | 资金到位 | 5 | 财政资金到位率 | 3 | 实际到位财政资金/绩效目标批复（备案）的财政资金*100% | 按比例得分（3分） |  |
|  |  |  |  | 到位时效 | 2 | 资金是否及时到位；若未及时到位，是否影响项目进度 | 及时到位（2分），未及时到位但未影响项目进度（1分） |  |
|  |  | 资金安全 | 10 | 资金安全 | 10 | 在审计、纪检、监察、司法部门的报告以及财政厅、水利厅监督检查中是否存在资金问题 | 存在资金问题的，每个事件按情节轻重扣1分、2分、5分或10分，扣完为止 |  |
|  |  | 组织实施 | 5 | 组织领导 | 2 | 组织领导机制是否健全、分工是否明确 | 机构健全、分工明确（各1分） |  |
|  |  |  |  | 管理制度 | 3 | 是否建立健全项目管理制度；是否严格执行相关管理制度 | 建立健全项目管理制度（1分）；严格执行相关管理制度（2分）；未严格执行制度根据情节扣1-3分 |  |
|  |  | 绩效管理 | 10 | 制度建设 | 1 | 是否制定了绩效管理办法 | 制定办法（1分） |  |
|  |  |  |  | 填报质量 | 4 | 绩效指标填报的准确性和完整性 | 填报准确（2分），填报完整（2分） |  |
|  |  |  |  | 报送时效性 | 5 | 是否按规定时间报送绩效管理材料 | 在规定时间内报送绩效目标（3分）；在规定时间内报送绩效自评材料（2分） |  |
| 产出指标 | 40 | 数量指标 | 20 | 枢纽、灌区、隧道建设等 | 20 | 项目产出数量是否达到绩效目标 | 对照绩效目标评价产出数量（20分） |  |
|  |  | 质量指标 | 9 | 工程验收合格率等 | 9 | 项目产出质量是否达到绩效目标 | 对照绩效目标评价产出质量（9分） |  |
|  |  | 时效指标 | 9 | 建设任务完成比例 | 9 | 项目产出时效是否达到绩效目标 | 对照绩效目标评价产出时效（9分） |  |
|  |  | 成本指标 | 2 | 预算投资范围内等 | 2 | 项目产出成本是否按绩效目标控制 | 对照绩效目标评价产出成本（2分） |  |
| 效益指标 | 15 | 经济效益 | 4 | 水利工程产生的经济效益等 | 4 | 项目实施产生的直接或间接经济效益 | 对照绩效目标评价经济效益（4分） |  |
|  |  | 社会效益 | 4 | 防洪能力等 | 4 | 项目实施产生的社会综合效益 | 对照绩效目标评价社会效益（4分） |  |
|  |  | 生态效益 | 4 | 当地环境保护等 | 4 | 项目实施对生态环境产生积极影响 | 对照绩效目标评价生态效益（4分） |  |
|  |  | 可持续影响 | 3 | 已建工程是否良性运行等 | 3 | 项目实施带来的可持续性影响 | 对照绩效目标评价可持续影响 |  |
| 满意度指标 | 5 | 服务对象满意度 | 5 | 收益群众满意度 | 5 | 项目预期服务对象对项目实施的满意度 | 对照绩效目标评价对象满意度（5分） |  |
| 总分 | 100 |  | 100 |  | 100 |  |  |  |

评价方法。评价绩效评价项目组本着科学、规范、独立、客观、公正的原则，通过听取介绍、数据资源抽查、财务检查、绩效资料审查等多种方式，来掌握项目预算执行情况，并按照评价指标、评价标准和评价规则等，采用成本效益分析法、比较法、因素分析法和独立评分相结合等评价方法，对决策、过程、产出和效益四个方面进行评价，评价项目支出管理的规范性、资金使用的合规性，综合评价项目预算执行情况，分析影响绩效目标实现及实施效果的内外部因素。

本次绩效评价实行100分制，评价结果分为四个等级：总分90分及以上的为优，80－89分的为良，60－79分的为中，59分以下的为差。

# （三）绩效评价工作过程

实地检查了西藏拉洛水利枢纽及配套灌区工程招标、设计、监理、施工、环评等情况，检查结果显示以上均进行了招标采购，设计、监理、施工、环评等环节均签订有正规合同。同时检查了西藏拉洛水利枢纽及配套灌区工程的绩效目标申报表、绩效自评报告等相关文件，检查结果显示西藏拉洛水利枢纽及配套灌区工程对于绩效管理工作的推进工作仍需进一步加强。

三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

经实地查阅西藏拉洛水利枢纽及配套灌区工程相关资料，归纳汇总数据，西藏拉洛水利枢纽及配套灌区工程2019年度绩效评价总体得分91分，绩效评价等级为“优”，具体评价结果见下表：

| 一级指标 | 分值 | 二级指标 | 分值 | 三级指标 | 分值 | 实际得分 | 评分扣分说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目决策 | 10 | 资金分配 | 10 | 分配办法 | 4 | 4 |  |
|  |  |  |  | 分配结果 | 6 | 6 |  |
| 项目管理 | 30 | 资金到位 | 5 | 财政资金到位率 | 3 | 3 |  |
|  |  |  |  | 到位时效 | 2 | 2 |  |
|  |  | 资金安全 | 10 | 资金安全 | 10 | 10 |  |
|  |  | 组织实施 | 5 | 组织领导 | 2 | 2 |  |
|  |  |  |  | 管理制度 | 3 | 3 |  |
|  |  | 绩效管理 | 10 | 制度建设 | 1 | 1 |  |
|  |  |  |  | 填报质量 | 4 | 3 | 准确和完整性各扣0.5分 |
|  |  |  |  | 报送时效性 | 5 | 4 | 未在规定时间内报送绩效自评材料扣1分 |
| 产出指标 | 40 | 数量指标 | 20 | 枢纽、灌区、隧道建设等 | 20 | 18 | 部分工程尚未完工，扣2分 |
|  |  | 质量指标 | 9 | 工程验收合格率等 | 9 | 8 | 存在未完工适当扣1分 |
|  |  | 时效指标 | 9 | 建设任务完成比例 | 9 | 8 | 存在未完工适当扣1分 |
|  |  | 成本指标 | 2 | 预算投资范围内等 | 2 | 2 |  |
| 效益指标 | 15 | 经济效益 | 4 | 水利工程产生的经济效益等 | 4 | 3.5 | 存在未完工适当扣0.5分。 |
|  |  | 社会效益 | 4 | 防洪能力等 | 4 | 3.5 |  |
|  |  | 生态效益 | 4 | 当地环境保护等 | 4 | 3.5 |  |
|  |  | 可持续影响 | 3 | 已建工程是否良性运行等 | 3 | 2.5 |  |
| 满意度指标 | 5 | 服务对象满意度 | 5 | 收益群众满意度 | 5 | 4.5 |  |
| 总分 | 100 | —— | 100 | —— | 100 | 91 | —— |

四、绩效评价指标分析

# （一）项目决策情况

分配办法参照自治区办法，分配全面合理。资金分配、支出方向等分配结果符合相关管理办法。

# （二）项目过程情况

2019年该项目财政资金及时到位，所有资金实行专款专用。项目支出均有相关的授权审批，根据财政部《基本建设财务管理规定》，对在建工程建设资金使用办法的规定，根据施工合同要求、监理审核确认的施工进度及建设的需要，拨付各阶段资金。按建设进度拨付勘察设计费和监理费。资金拨付严格审批程序，使用规范，会计核算结果真实、准确。在此次绩效评价过程中未发现有截留、挤占或挪用项目资金的情况。

# （三）项目产出情况

（1）数量指标。枢纽部分，大坝填筑到4303米，该目标2019年年底已完成。灌区部分，完成渠道修建379千米，该目标2019年年底已完成。隧洞开挖里程，累计完成23083米，该目标2019年年底完成22923米。

（2）质量指标。枢纽部位已完工部分达标率100%。灌区部位已完工部分达标率100%。

（3）时效指标。 2019年10月前，完成大坝蓄水目标。

（4）成本指标。按照概算批复的开展工程建设工作，保证工程建设成本控制在批复投资范围内。

# （四）项目效益情况

（1）经济效益指标。最大程度为项目所在地税务部门税收增长作贡献，最大程度为项目所在地农牧民增产增收。

（2）社会效益指标。工程建成后，将会使日喀则地区防洪能力从现在10年提高到50年一遇。

（3）生态效益指标。工程建设过程中，最大限度保护当地环境，在工程投资中也专门列支了水环保项目资金，且已经招标并实施。

（4）可持续影响指标。工程建成后，将对日喀则地区粮食安全，尤其是青稞安全，提供长远影响。

（5）满意度指标。拉洛工程的开工建设，对以后保障人民群众安居乐业、促进生产生活，提高防灾减灾能力，结束靠天吃饭的历史，提高当地农牧民就业起到积极作用，因此，服务对象满意度指标达到90%以上。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

主要经验及做法。目前在工程建设期间，完成自评后，自评结果对2020年度预算资金下达具有重要的参考意义，同时按要求进行公开。在工程建设过程中，为保证拉洛工程建设资金专款专用，从上年度起，我单位与西藏银行和施工单位签订资金监管三方协议，各施工单位不得将拉洛工程建设资金挪作他用，保证了拉洛工程建设资金全部投入到了工程建设中。

存在的问题及原因分析。数量指标中的累计完成隧洞里程绩效目标偏离，绩效偏离原因为：那隆隧洞因地质条件差，裂隙发育，造成隧洞坍塌。

六、有关建议

下一步，我单位将加大管理力度，督促施工单位改进施工工艺，加强人员投入，加大工程机械的投入，确保按时完成年度绩效考评目标任务。

七、其他需要说明的问题

无。